Приложение № 3 к документации об аукционе

Утверждаю: _________________ А.З. Ишкильдин                                                                                                                                                                                                                          Глава Аргаяшского сельского поселения

ПРОЕКТ

# Муниципальный контракт № ______

на выполнение работ

с. Аргаяш	                                   				«____» _________ 2016 г.

Администрация Аргаяшского сельского поселения, в лице главы поселения Ишкильдина Артура Зуфаровича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ____________________________________, действующий на основании _________ в лице ____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, и каждый в отдельности  «Сторона», заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – контракт) с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Челябинской области о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Настоящий Контракт заключается на основании результатов осуществления закупки  путем проведения аукциона в электронной форме,   Протокол _____________№  _______ от _________ г.

Подрядчик обязуется в установленный настоящим Контрактом срок выполнить  ямочный ремонт дорог с заделкой трещин ул. 8 Марта, ул. Гагарина, ул.  Комсомольская, ул. Ленина, ул. Октябрьская, ул. Республиканская, ул. Южная, ул. Интернациональная, ул. Пионерская, ул. Пушкина, ул. Кирова, ул. Труда (от ул. Ленина до ул. Комсомольская), ул. Полевая, ул. Энергетиков,  перекресток  улиц Береговая - Труда, перекресток улиц Кирова - Республиканская, ул. Куйбышева, ул. Рабочая  с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области (далее - работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Место выполнения работ: РФ, Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш, ул. 8 Марта, ул. Гагарина, ул. Комсомольская, ул. Ленина, ул. Октябрьская, ул. Республиканская, ул. Южная, ул. Интернациональная, ул. Пионерская, ул. Пушкина, ул. Кирова, ул. Труда (от ул. Ленина до ул. Комсомольская), ул. Полевая, ул. Энергетиков, перекресток улиц Береговая - Труда, перекресток улиц Кирова - Республиканская, ул. Куйбышева, ул. Рабочая

1.3. Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с условиями настоящего Контракта, техническим заданием (Приложение № 1), утвержденной сметной документацией, представленными Заказчиком при размещении муниципального заказа и другими документами, являющимися приложениями к настоящему Контракту.

1.4. Все материалы, используемые при выполнении работ, предусмотренных настоящим Контрактом, должны иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Оригиналы и копии этих документов должны быть предоставлены по требованию Заказчика. При выполнении работ должны применяться новые, ранее не использованные, материалы, сертифицированные в РФ.

2.Срок выполнения работ

2.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

- начало работ – C момента заключения контракта;

- окончание работ – В течение 23 календарных дней с момента заключения контракта.

2.2. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства.

Права и обязанности сторон

3.1.Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, и сдать работы Заказчику в установленный срок.

3.1.2. Выполнить работы из своих материалов, своими средствами, своими силами или силами привлеченных организаций. Привлечение субподрядных организаций не влечет за собой изменения стоимости и объемов выполняемых работ по настоящему Контракту. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению работ субподрядных организаций Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками.

3.1.3. Поставить на место выполнения работ необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику и инструмент, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение. Представить Заказчику сертификаты соответствия и санитарные сертификаты на каждую партию поставляемых строительных материалов и изделий, а также технические паспорта и инструкции по эксплуатации на поставленное оборудование.

3.1.4. Немедленно в письменной форме известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

-иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

3.1.5. Обеспечить на месте выполнения работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной и промышленной безопасности, промышленной санитарии, охране окружающей среды, соблюдения техники безопасности по эксплуатации электрооборудования, техники и механизмов.

3.1.6. Обеспечить сохранность строительных материалов и оборудования на месте выполнения работ, нести ответственность за ущерб, причиненный имуществу Заказчика по вине Подрядчика.

3.1.7. Обеспечивать за свой счет содержание и уборку помещений, где производятся работы и прилегающей непосредственно к ней территории; вывести в день окончания работ, принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещений и территории, являющихся строительной площадкой.

3.1.8. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы, а так же материалов и оборудования, применяемых при выполнении работ, до приемки работ Заказчиком.

3.1.9. Устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, в сроки, установленные соглашением Заказчика и Подрядчика, а если срок не определен, то в течение 3 (трех) дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков.

3.1.10. Сдать Заказчику результат работ после выполнения ремонтно-строительных работ по акту выполненных работ, подтверждающему выполнение Подрядчиком всех работ, определенных Контрактом.

3.2.Заказчик обязан:

3.2.1. Вести «Журнал контроля за производством работ и их приемкой» для записей в нем замечаний, и доводить эти замечания до Подрядчика.

3.2.2. Назначить ответственное лицо по представлению интересов Заказчика по взаимодействию с Подрядчиком по настоящему Контракту, по осуществлению контроля и технического надзора (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ).

3.2.3. При освидетельствовании  «скрытых работ» на объекте оформление технической документации  производить согласно раздела 6  настоящего Контракта.

3.2.4. При завершении работ принять выполненные Подрядчиком работы в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта.

3.2.5. Оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

3.2.6. При обнаружении недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику в виде официального письма за подписью руководителя.

3.3. Подрядчик имеет право:

3.3.1. Привлекать к исполнению Контракта других лиц (субподрядчиков).

3.3.2. Досрочно сдать результат работ Заказчику.

3.3.3. Требовать оплаты выполненных работ в соответствии с подписанными актами приемки выполненных работ.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также за правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.4.2. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для проверки соответствия выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.

3.4.3. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с требованиями настоящего Контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.4.4. Отказаться от оплаты работ, не предусмотренных Контрактом, но выполненных Подрядчиком.

3.4.5. Отказаться от исполнения Контракта, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего контракта или выполняет работу настолько медленно, что это приведет к нарушению сроков выполнения работ, установленных в настоящем Контракте.

3.4.6. Назначить Подрядчику разумный срок  для устранения недостатков (но не более 7 дней), если будут обнаружены некачественно выполненные работы. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении Контракта.

3.4.7. Изменить объем выполняемых работ в соответствии с пп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона о контрактной системе.

4. Цена контракта и порядок расчетов

4.1. Цена Контракта составляет ____________ (__________________________________________________________________) руб.

В цену Контракта входит стоимость работ и материалов, демонтаж, уборка и вывоз мусора, все налоговые платежи, сборы  и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. Стоимость работ, поручаемых Подрядчику по настоящему Контракту, определяется в соответствии с утвержденной сметой (Приложение № 2), с учетом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены контракта по итогам аукциона. Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта рассчитывается путем деления цены контракта, предложенной победителем аукциона, на начальную (максимальную) цену.

4.3. Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта составляет ________(заполняется по итогам аукциона).

4.4. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных п.4.5., п.4.6. настоящего контракта.

4.5. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объемов работ и иных условий исполнения настоящего Контракта.

4.6. Цена контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на 10% (десять) или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на 10% (десять). При этом по соглашению сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены контракта пропорционально дополнительному объему выполняемой работы исходя из установленной в Контракте цены выполняемой работы по настоящему Контракту, но не более чем на 10% (десять) цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема выполняемой работы, стороны   контракта  обязаны уменьшить цену контракта  исходя из цены выполняемой по настоящему Контракту работы.

4.7. Оплата выполненных работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок не более 30 дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 либо акта об устранении недостатков и предоставления Подрядчиком счетов-фактур и других необходимых документов на оплату путем перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Подрядчика.

4.8. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

5. Порядок приемки работ

5.1. Подрядчик передает Заказчику за 3 дня до начала приемки работ один экземпляр исполнительной документации и в письменной форме извещает Заказчика о факте выполнения работ.

5.2. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Контракта Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт выявленных недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику.

5.3.Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в сроки, указанные в акте выявленных недостатков, а если срок не определен, то в сроки, установленные в п. 3.4.3. настоящего Контракта. После устранения недостатков Подрядчик извещает Заказчика о факте устранения недостатков и стороны подписывают акт об устранении недостатков.

5.4. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы также в случаях, если недостатки были выявлены в течение гарантийного срока, указанного в Контракте.

5.5. Подрядчик по окончании работ должен произвести уборку рабочих мест, мест общего пользования при производстве работ, вывезти принадлежащее ему оборудование, инвентарь, материалы.

5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, составляющего предмет Контракта, до приемки этого результата работ Заказчиком несет Подрядчик.

5.7. Датой выполнения работ считается дата подписания акта выполненных работ или акта устранения недостатков Заказчиком, Подрядчиком.

5.8. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы.

6.Скрытые работы

6.1. Работы, подлежащие закрытию (скрытые работы), должны приниматься Заказчиком. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки  скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет Заказчика о готовности скрытых работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 24 часа до начала проведения этой приемки.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

6.2. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

## 7. Гарантии качества по сданным работам

7.1. Подрядчик гарантирует

- надлежащее качество используемых товаров (материалов) и соответствие их требованиям Контракта;

- качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями Контракта и действующими строительными нормами и правилами;

- бесперебойное функционирование всех инженерных систем и оборудования при эксплуатации объекта.

7.2. Гарантийный срок составляет 24 месяца с момента подписания Сторонами акта выполненных работ или акта устранения недостатков и распространяется на все выполненные работы и используемые в ходе выполнения работ материалы.

7.3. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, устранить недостатки за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения  Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

7.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон назначается экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления недостатков в работе Подрядчика, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.

8.Ответственность сторон

8.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком условий настоящего контракта, Подрядчик вправе требовать уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ, действующей на день уплаты неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств.

8.3. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения   обязательств (в том числе гарантийного обязательства), Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа). Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в зависимости от цены Контракта и составляет ____________ (__________) руб. (указывается размер штрафа в зависимости от цены Контракта).

Размер штрафа определяется в  следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. руб.;
б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. руб. до 50 млн. руб.;
в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. руб. до 100 млн. руб.;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. руб.

8.4. Под ненадлежащим исполнением  Подрядчиком обязательств понимается выполнение работ, не соответствующих требованиям к качеству, объему, установленных настоящим контрактом, техническим заданием, сметной документацией и обязательными для сторон нормами и правилами.

8.5.  В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных  контрактом, Заказчик должен потребовать от Подрядчика уплаты пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства.  Размер пени составляет не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и  определяется по формуле, в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063:

П = (Ц - В) x С,

где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;
С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:
 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
           При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
           При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

8.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а так же в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком таких обязательств, Заказчик обязан направить Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.7. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в зависимости от цены Контракта и составляет _____________ (__________) руб. (указывается размер штрафа в зависимости от цены контракта).

Размер штрафа определяется в  следующем порядке:
а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. руб.;

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. руб.;
в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. руб. до 100 млн. руб.;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. руб.

8.8.Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

8.9. Стороны настоящего контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, действия и нормативные указания государственных органов, имеющие обязательную силу хотя бы для одной из Сторон, забастовки и прочие), обязана немедленно информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде с предоставлением подтверждающего документа не позднее 5 календарных дней с даты их наступления. В случае прекращения указанных обстоятельств Сторона в течение 5 календарных дней должна известить об этом другую Сторону в письменном виде и предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему контракту.

Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

8.10.	Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Сторона их представившая.

8.11.Если сторона Контракта понесла убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту, а также расторжением Контракта в одностороннем порядке, виновная сторона обязана возместить контрагенту причиненные убытки в полном объеме сверх неустойки.

8.12.Во всем остальном, что не определено условиями настоящего Контракта, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.13. В случае ненадлежащего исполнения обязательств либо просрочки исполнения обязательств Заказчик оплачивает поставленную продукцию, выполненные работы и оказанные услуги с учетом взысканных пеней, штрафов, указанных в претензии

- Обеспечение исполнения обязательств по контракту

9.1. В обеспечение исполнения своих обязательств по настоящему Контракту Подрядчик  обязуется оформить и представить Заказчику, по своему усмотрению, либо безотзывную банковскую гарантию, либо внести денежные средства на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, в размере, указанном в пункте 9.2 настоящего Контракта (далее - обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту).

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.

В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.

9.2. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту предоставляется в размере 89697 рублей 15 копеек (5 % от начальной (максимальной) цены Контракта).

9.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать выполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем контракте.

9.4. Если по итогам проведении аукциона в электронной форме победителем предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления победителем обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанного в п. 9.2. настоящего контракта, которое будет составлять 134545 рублей 73 копейки или документов, подтверждающих добросовестность победителя на дату подачи заявки.

9.5. Заказчик обязуется возвратить денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, не позднее 10 рабочих дней с даты оплаты выполненных работ.

9.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, удерживаются  заказчиком в полном объеме в порядке, предусмотренном нормами действующего законодательства.

- Прочие условия

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения, определенного в соответствии с частью 8 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом части 10 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ, и действует до даты надлежащего исполнения Сторонами всех обязательств по настоящему Контракту, но не позднее 31.12.2016 г.

Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств  сторон, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.

10.2. Расторжение Контракта  допускается по соглашению сторон, по решению суда,  в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.4. Контракт считается расторгнутым в одностороннем порядке через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе исполнения Контракта.

10.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным требованиям к участнику закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

10.6. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном порядке в реестр недобросовестных подрядчиков.

10.7. Отношения сторон, не урегулированные настоящим контракте, регулируются действующим законодательством РФ.

10.8. Разногласия, возникающие между Заказчиком и Подрядчиком при заключении, изменении и расторжении настоящего Контракта рассматриваются путем переговоров.

10.9. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются Арбитражным судом Челябинской области.

10.10. Настоящий Контракт имеет 2 приложения, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

- Реквизиты сторон

| Заказчик Администрация Аргаяшского сельского поселения Адрес: 456880, РФ, Челябинская область, с. Аргаяш, ул. 8 Марта, д.17. тел. 8(35131) 2-12-78, факс 8(35131) 2-29-74 E-mail: ap-sovet@mail.ru ИНН 7426002056 КПП 746001001 ОГРН 1027401479951 УФК по Челябинской области (Администрация Аргаяшского сельского поселения Л/с 03693023960) Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск р/с 40204810900000000344, БИК 047501001 Глава поселения __________________ Ишкильдин А.З. |  | Подрядчик Адрес_____________________________ ИНН/КПП Банковские реквизиты _____________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ Руководитель __________________ /_____________/ |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к Муниципальному контракту  № ____

от «___» ______________ 2016 г.

Техническое задание

- на ямочный ремонт дорог с заделкой трещин ул. 8 Марта, ул. Гагарина,

- ул.  Комсомольская, ул. Ленина, ул. Октябрьская, ул. Республиканская, ул. Южная,

- ул. Интернациональная, ул. Пионерская, ул. Пушкина, ул. Кирова, ул. Труда (от ул. Ленина до ул. Комсомольская), ул. Полевая, ул. Энергетиков,  перекресток улиц Береговая - Труда, перекресток улиц Кирова - Республиканская, ул. Куйбышева, ул. Рабочая

- с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области.

| № пункта | Перечень основных данных и требований | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Основания для технического содержания | Соглашение о передачи полномочий органов местного самоуправления муниципального района органам местного самоуправления поселения № 30 от 31 марта 2016 года. Дефектная ведомость: Ямочный ремонт дорог с заделкой трещин Контактное лицо: Павлов Сергей Владимирович 8-968-127-34-54 |
|  | Местонахождение объектов | РФ, Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш, ул. 8 Марта, ул. Гагарина, ул. Комсомольская, ул. Ленина, ул. Октябрьская, ул. Республиканская, ул. Южная, ул. Интернациональная, ул. Пионерская, ул. Пушкина, ул. Кирова, ул. Труда (от ул. Ленина до ул. Комсомольская), ул. Полевая, ул. Энергетиков, перекресток улиц Береговая-Труда, перекресток улиц Кирова-Республиканская, ул. Куйбышева, ул. Рабочая. |
|  | Цель | Соблюдение требования к эксплуатационному состоянию дорожного покрытия допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. |
|  | Виды работ | - разделка трещины или ямы; - очистка и продувка трещины или ямы; - просушка трещины или ямы; - прогрев боковых стенок трещины или ямы; - герметизация трещины или шва с переливом; - присыпка поверхности герметика песком; - вывоз асфальтового скола на полигон ТБО. |
|  | Основные требования | 1. Организация движения, ограждение мест производства работ и обеспечение безопасности дорожного движения 1.1. В целях обеспечения безопасности жизни людей при производстве работ по ремонту автомобильных дорог необходимо соблюдать требования ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» и методических рекомендаций по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ («Альбом типовых схем организации движения и ограждения мест производства дорожных работ» согласованный с УГИБДД ГУВД РФ 19.02.2009г.). 1.2. Схемы организации движения в местах производства работ должны быть в обязательном порядке согласованы Исполнителем с ОГИБДД Отдела МВД России по Аргаяшскому району, за 5 календарных дней до начала производства работ и представлены Заказчику. При производстве работ утвержденные и согласованные схемы организации движения и ограждения мест производства дорожных работ должны постоянно находиться на Объекте у производителя работ; 1.3. Применяемые при производстве работ технологический транспорт и дорожная техника должны соответствовать ОСТ 218.011-99 «Машины дорожные. Цветографические схемы, лакокрасочные и световозвращающие покрытия, опознавательные знаки и надписи, общие требования». 1.4. При производстве работ в темное время суток уровень освещенности строительной площадки должен быть в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54305-2011 на расстоянии 250 м от начала и окончания места производства работ, а также должны применяться дорожные знаки, на которых изображения (детали) дублируются светодиодами, работающими в мигающем режиме. 1.5. Все механизаторы, дорожные рабочие и специалисты, задействованные при производстве работ, должны быть одеты в спецодежду определенного образца с указанием фирменного наименования Исполнителя или его Подрядчиков; 1.6. Из специалистов, задействованных при производстве работ, должны быть определены лица, осуществляющие регулирование дорожного движения при производстве работ на Объекте (далее – регулировщики). Регулировщики должны иметь отличительный знак, соответствующую экипировку и средства регулирования, а также радиостанцию для связи (в т.ч. с другими регулировщиками). 1.7. Все дорожно-строительные машины и автомобили, работающие на Объекте, должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета. 1.8. Производитель работ должен иметь полный комплект дорожных знаков и технических средств регулирования движения и обеспечивать их установку и перестановку в точном соответствии с утвержденной схемой организации движения и ограждения мест производства дорожных работ. Знаки и их установка должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные». 1.9. Охрана труда и техника безопасности при производстве работ должны быть обеспечены в соответствии с требованиями СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 2. Проведение работ по Ремонту 2.1. К производству работ по ремонту разрешается приступить после полного обустройства места производства работ всеми необходимыми техническими средствами организации дорожного движения в соответствии с разделом 2. настоящего Приложения (временными дорожными знаками, ограждающими и направляющими устройствами в соответствии с согласованными ГИБДД МВД РФ схемами организации движения в местах производства работ, информационными щитами, временным освещением и т.д.). 2.2. Место ремонтных работ привести в соответствие с требованиями технических норм и правил 2.3. Выполнение объемов работ производить в соответствии с Ведомостью объемов работ по ремонту Объекта, требованиями СНиП 3.06.03-85, а также действующими нормативно-техническими документами, обязательными при производстве работ. 2.4. До начала работ Исполнитель осуществляет проверку качества материалов (входной контроль), согласовывает рецепты, организует посты контроля качества на Объекте и операционный контроль, представляет Заказчику паспорта и сертификаты на применяемые материалы. 2.5. Операционный контроль при устройстве асфальтобетонного покрытия включает: измерение температуры укладываемой асфальтобетонной смеси в начале уплотнения, промеры уклонов и ровности верхнего слоя покрытия (в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85), промеры ровности продольных и поперечных сопряжений укладываемых полос (качество стыков), оценку сопротивления покрытия вдавливанию щебня, определение параметров макрошероховатости покрытия, качество асфальтобетона выравнивающего слоя должно быть в соответствии с ГОСТ 31015-2002, ГОСТ 9128-2009 и ГОСТ 12801-98 «Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний». 2.6. Температура асфальтобетонных смесей при укладке должна соответствовать требованиям СНиП 3.06.03-85. 2.7. Дальность перевозки асфальтобетонных смесей не должна превышать 60 км. В противном случае необходимо предусмотреть применение антисегрегационных перегружателей. |
|  | Контроль | Осуществляется заказчиком |
|  | Гарантия на выполненные работы | 24 месяца с момента подписания Сторонами акта выполненных работ или акта устранения недостатков и распространяется на все выполненные работы. |
|  | Срок выполнения работ | В течение 23 календарных дней с момента заключения муниципального контракта. |

Приложение № 1 к Техническому заданию

Требования к основным материалам, применяемым для выполнения

ямочного ремонта дорог с заделкой трещин ул. 8 Марта, ул. Гагарина, ул.  Комсомольская, ул. Ленина, ул. Октябрьская, ул. Республиканская, ул. Южная, ул. Интернациональная,

ул. Пионерская, ул. Пушкина, ул. Кирова, ул. Труда (от ул. Ленина до ул. Комсомольская), ул. Полевая, ул. Энергетиков,  перекресток  улиц Береговая - Труда,

перекресток улиц Кирова - Республиканская, ул. Куйбышева, ул. Рабочая

с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области.

| Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики товара |  |
| --- | --- | --- |
|  | Показатель |  |
|  | (наименование характеристики) | Показатели, которые не могут изменяться |
| Эмульсии битумные дорожные | битумные и битумно-полимерные дорожные эмульсии прямого типа применяемые в качестве вяжущего материала при строительстве и ремонте автомобильных дорог | ГОСТ Р 52128-2003 |
| Битумы нефтяные дорожные | вязкие дорожные нефтяные битумы, предназначенные в качестве вяжущего материала при строительстве и ремонте дорожных и аэродромных покрытий | ГОСТ 22245-90 |
| Щебень | щебень и гравий из горных пород со средней плотностью зерен от 2,0 до 3,0 г/см3, применяемые в качестве заполнителей для тяжелого бетона, а также для дорожных и других видов строительных работ. | щебень фракции 5 - 10 мм по ГОСТ 8267-93 |
| Песок | пески с истинной плотностью зерен от 2,0 до 2,8 г/см и смеси природных песков и песков из отсевов дробления, предназначенные для применения для устройства оснований и покрытий автомобильных дорог | ГОСТ 8736-2014 |
| Смесь асфальтобетонная | асфальтобетонные смеси и асфальтобетон, применяемые для устройства покрытий и оснований автомобильных дорог | ГОСТ 9128-2009 |

| Заказчик Администрация Аргаяшского сельского поселения Глава поселения __________________ Ишкильдин А.З. |  | Подрядчик Руководитель __________________ /________________/ |
| --- | --- | --- |

Приложение № 2

к Муниципальному контракту  № ____

от «___» ______________ 2016 г.

Локальная смета

Стройка: с. Аргаяш Аргаяшского района

Объект:   ул. 8 Марта, ул. Гагарина, ул.  Комсомольская, ул. Ленина, ул. Октябрьская, ул. Республиканская, ул. Южная, ул. Интернациональная,  ул.

Пионерская, ул. Пушкина, ул. Кирова, ул. Труда (от ул. Ленина до ул. Комсомольская), ул. Полевая, ул. Энергетиков,  Перекресток  улиц

Береговая-Труда,  Перекресток улиц Кирова-Республиканская, ул. Куйбышева, ул. Рабочая   с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской

области

Содержание улиц:  Ямочный  ремонт дорог с заделкой  трещин ул. 8 Марта, ул. Гагарина, ул.  Комсомольская, ул. Ленина, ул. Октябрьская, ул.

Республиканская, ул. Южная, ул. Интернациональная,  ул. Пионерская, ул. Пушкина,  ул. Кирова, ул. Труда (от ул. Ленина до ул.

Комсомольская), ул. Полевая, ул. Энергетиков, Перекресток  улиц  Береговая - Труда, Перекресток улиц Кирова - Республиканская, ул.

Куйбышева, ул. Рабочая с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области

| Основание: Дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 793 943 рубля с НДС в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего с НДС в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | базисная цена |  |  | текущая цена |  |  |
|  |  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 205,83 |  | тыс. руб. | 1453,43 |  | тыс. руб. |
|  |  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0,00 |  | тыс. руб. | 0,00 |  | тыс. руб. |
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0,00 |  | тыс. руб. | 0,00 |  | тыс. руб. |
|  |  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 2,21 |  | тыс.чел.ч | 2,21 |  | тыс.чел.ч |
|  |  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 23,52 |  | тыс. руб. | 278,35 |  | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на |  |  |  | 4кв.2014г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Код норматива, Наименование, Единица измерения |  | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего |  |  |
|  |  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Содержание улиц: Ямочный ремонт дорог с заделкой трещин с. Аргаяш Аргаяшского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улица 8 Марта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр68-15-3 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 100 м2 |  | 1,3 | 10637,31 | 1364,2 _____ 8658,6 | 614,51 _____ 97,84 | 13829 1976 1140 | 1773 _____ 11257 | 799 _____ 127 | 82494,00 | 20983 _____ 57008 | 4503 _____ 1506 |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 104% |  |  |  | 1976,00 |  |  | 23389,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 60% |  |  |  | 1140,00 |  |  | 13493,00 |  |  |
| 2 | ТЕРр68-19-1 Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением 100 м трещин |  | 0,9 | 435,66 | 75,7 _____ 273,15 | 86,81 _____ 18,34 | 392 88 51 | 68 _____ 246 | 78 _____ 17 | 2292,00 | 806 _____ 1002 | 484 _____ 195 |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 104% |  |  |  | 88,00 |  |  | 1041,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 60% |  |  |  | 51,00 |  |  | 601,00 |  |  |
| Улица Гагарина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр68-15-3 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 100 м2 |  | 1,4 | 10637,31 | 1364,2 _____ 8658,6 | 614,51 _____ 97,84 | 14892 2129 1228 | 1910 _____ 12122 | 860 _____ 137 | 88840,00 | 22597 _____ 61393 | 4850 _____ 1622 |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 104% |  |  |  | 2129,00 |  |  | 25188,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 60% |  |  |  | 1228,00 |  |  | 14531,00 |  |  |
| 4 | ТЕРр68-19-1 Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением 100 м трещин |  | 0,75 | 435,66 | 75,7 _____ 273,15 | 86,81 _____ 18,34 | 327 74 43 | 57 _____ 205 | 65 _____ 14 | 1910,00 | 672 _____ 834 | 404 _____ 163 |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 104% |  |  |  | 74,00 |  |  | 868,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 60% |  |  |  | 43,00 |  |  | 501,00 |  |  |
| Улица Комсомольская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр68-15-3 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 100 м2 |  | 0,35 | 10637,31 | 1364,2 _____ 8658,6 | 614,51 _____ 97,84 | 3723 531 307 | 477 _____ 3031 | 215 _____ 34 | 22210,00 | 5649 _____ 15349 | 1212 _____ 405 |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 104% |  |  |  | 531,00 |  |  | 6296,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 60% |  |  |  | 307,00 |  |  | 3632,00 |  |  |
| 6 | ТЕРр68-19-1 Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением 100 м трещин |  | 0,6 | 435,66 | 75,7 _____ 273,15 | 86,81 _____ 18,34 | 261 58 34 | 45 _____ 164 | 52 _____ 11 | 1528,00 | 537 _____ 668 | 323 _____ 130 |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 104% |  |  |  | 58,00 |  |  | 694,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 60% |  |  |  | 34,00 |  |  | 400,00 |  |  |
| Улица Ленина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр68-15-3 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 100 м2 |  | 0,2 | 10637,31 | 1364,2 _____ 8658,6 | 614,51 _____ 97,84 | 2127 305 176 | 273 _____ 1731 | 123 _____ 20 | 12691,00 | 3228 _____ 8770 | 693 _____ 232 |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 104% |  |  |  | 305,00 |  |  | 3598,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 60% |  |  |  | 176,00 |  |  | 2076,00 |  |  |
| 8 | ТЕРр68-19-1 Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением 100 м трещин |  | 2 | 435,66 | 75,7 _____ 273,15 | 86,81 _____ 18,34 | 871 196 113 | 151 _____ 546 | 174 _____ 37 | 5094,00 | 1791 _____ 2226 | 1077 _____ 434 |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 104% |  |  |  | 196,00 |  |  | 2314,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 60% |  |  |  | 113,00 |  |  | 1335,00 |  |  |
| Улица Октябрьская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРр68-15-3 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 100 м2 |  | 6,4 | 10637,31 | 1364,2 _____ 8658,6 | 614,51 _____ 97,84 | 68079 9731 5614 | 8731 _____ 55415 | 3933 _____ 626 | 406124,00 | 103300 _____ 280654 | 22170 _____ 7414 |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 104% |  |  |  | 9731,00 |  |  | 115143,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 60% |  |  |  | 5614,00 |  |  | 66428,00 |  |  |
| 10 | ТЕРр68-19-1 Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением 100 м трещин |  | 1,1 | 435,66 | 75,7 _____ 273,15 | 86,81 _____ 18,34 | 479 107 62 | 83 _____ 301 | 95 _____ 20 | 2802,00 | 985 _____ 1225 | 592 _____ 239 |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 104% |  |  |  | 107,00 |  |  | 1273,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 60% |  |  |  | 62,00 |  |  | 734,00 |  |  |
| Улица Республиканская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРр68-15-3 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 100 м2 |  | 0,1 | 10637,31 | 1364,2 _____ 8658,6 | 614,51 _____ 97,84 | 1064 152 88 | 136 _____ 867 | 61 _____ 10 | 6346,00 | 1614 _____ 4386 | 346 _____ 116 |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 104% |  |  |  | 152,00 |  |  | 1799,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 60% |  |  |  | 88,00 |  |  | 1038,00 |  |  |
| 12 | ТЕРр68-19-1 Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением 100 м трещин |  | 1,2 | 435,66 | 75,7 _____ 273,15 | 86,81 _____ 18,34 | 523 118 68 | 91 _____ 328 | 104 _____ 22 | 3056,00 | 1075 _____ 1335 | 646 _____ 260 |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 104% |  |  |  | 118,00 |  |  | 1388,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 60% |  |  |  | 68,00 |  |  | 801,00 |  |  |
| Улица Южная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРр68-15-3 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 100 м2 |  | 0,2 | 10637,31 | 1364,2 _____ 8658,6 | 614,51 _____ 97,84 | 2127 305 176 | 273 _____ 1731 | 123 _____ 20 | 12691,00 | 3228 _____ 8770 | 693 _____ 232 |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 104% |  |  |  | 305,00 |  |  | 3598,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 60% |  |  |  | 176,00 |  |  | 2076,00 |  |  |
| Улица Интернациональная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРр68-15-3 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 100 м2 |  | 0,1 | 10637,31 | 1364,2 _____ 8658,6 | 614,51 _____ 97,84 | 1064 152 88 | 136 _____ 867 | 61 _____ 10 | 6346,00 | 1614 _____ 4386 | 346 _____ 116 |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 104% |  |  |  | 152,00 |  |  | 1799,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 60% |  |  |  | 88,00 |  |  | 1038,00 |  |  |
| 15 | ТЕРр68-19-1 Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением 100 м трещин |  | 2,16 | 435,66 | 75,7 _____ 273,15 | 86,81 _____ 18,34 | 941 212 122 | 164 _____ 589 | 188 _____ 40 | 5501,00 | 1935 _____ 2403 | 1163 _____ 469 |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 104% |  |  |  | 212,00 |  |  | 2500,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 60% |  |  |  | 122,00 |  |  | 1442,00 |  |  |
| Улица Пионерская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРр68-15-3 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 100 м2 |  | 0,25 | 10637,31 | 1364,2 _____ 8658,6 | 614,51 _____ 97,84 | 2659 380 219 | 341 _____ 2164 | 154 _____ 24 | 15864,00 | 4035 _____ 10963 | 866 _____ 290 |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 104% |  |  |  | 380,00 |  |  | 4498,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 60% |  |  |  | 219,00 |  |  | 2595,00 |  |  |
| Улица Пушкина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРр68-15-3 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 100 м2 |  | 0,05 | 10637,31 | 1364,2 _____ 8658,6 | 614,51 _____ 97,84 | 532 76 44 | 68 _____ 433 | 31 _____ 5 | 3173,00 | 807 _____ 2193 | 173 _____ 58 |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 104% |  |  |  | 76,00 |  |  | 900,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 60% |  |  |  | 44,00 |  |  | 519,00 |  |  |
| 18 | ТЕРр68-19-1 Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением 100 м трещин |  | 0,9 | 435,66 | 75,7 _____ 273,15 | 86,81 _____ 18,34 | 392 88 51 | 68 _____ 246 | 78 _____ 17 | 2292,00 | 806 _____ 1002 | 484 _____ 195 |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 104% |  |  |  | 88,00 |  |  | 1041,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 60% |  |  |  | 51,00 |  |  | 601,00 |  |  |
| Улица Кирова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕРр68-15-3 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 100 м2 |  | 0,38 | 10637,31 | 1364,2 _____ 8658,6 | 614,51 _____ 97,84 | 4042 577 333 | 518 _____ 3290 | 234 _____ 37 | 24114,00 | 6133 _____ 16665 | 1316 _____ 440 |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 104% |  |  |  | 577,00 |  |  | 6836,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 60% |  |  |  | 333,00 |  |  | 3944,00 |  |  |
| 20 | ТЕРр68-19-1 Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением 100 м трещин |  | 1,8 | 435,66 | 75,7 _____ 273,15 | 86,81 _____ 18,34 | 784 176 101 | 136 _____ 492 | 156 _____ 33 | 4585,00 | 1612 _____ 2004 | 969 _____ 391 |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 104% |  |  |  | 176,00 |  |  | 2083,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 60% |  |  |  | 101,00 |  |  | 1202,00 |  |  |
| Улица Труда (от ул. Ленина до ул. Комсомольская) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕРр68-15-3 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 100 м2 |  | 0,72 | 10637,31 | 1364,2 _____ 8658,6 | 614,51 _____ 97,84 | 7659 1094 631 | 982 _____ 6235 | 442 _____ 70 | 45689,00 | 11621 _____ 31574 | 2494 _____ 834 |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 104% |  |  |  | 1094,00 |  |  | 12953,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 60% |  |  |  | 631,00 |  |  | 7473,00 |  |  |
| 22 | ТЕРр68-19-1 Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением 100 м трещин |  | 0,6 | 435,66 | 75,7 _____ 273,15 | 86,81 _____ 18,34 | 261 58 34 | 45 _____ 164 | 52 _____ 11 | 1528,00 | 537 _____ 668 | 323 _____ 130 |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 104% |  |  |  | 58,00 |  |  | 694,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 60% |  |  |  | 34,00 |  |  | 400,00 |  |  |
| Улица Полевая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕРр68-15-3 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 100 м2 |  | 0,6 | 10637,31 | 1364,2 _____ 8658,6 | 614,51 _____ 97,84 | 6382 913 527 | 819 _____ 5194 | 369 _____ 59 | 38074,00 | 9684 _____ 26312 | 2078 _____ 695 |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 104% |  |  |  | 913,00 |  |  | 10794,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 60% |  |  |  | 527,00 |  |  | 6227,00 |  |  |
| Улица Энергетиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕРр68-15-3 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 100 м2 |  | 2 | 10637,31 | 1364,2 _____ 8658,6 | 614,51 _____ 97,84 | 21275 3041 1754 | 2728 _____ 17318 | 1229 _____ 196 | 126914,00 | 32281 _____ 87705 | 6928 _____ 2317 |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 104% |  |  |  | 3041,00 |  |  | 35982,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 60% |  |  |  | 1754,00 |  |  | 20759,00 |  |  |
| Перекресток улицы Береговая-Труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕРр68-15-3 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 100 м2 |  | 0,06 | 10637,31 | 1364,2 _____ 8658,6 | 614,51 _____ 97,84 | 638 92 53 | 82 _____ 519 | 37 _____ 6 | 3807,00 | 968 _____ 2631 | 208 _____ 70 |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 104% |  |  |  | 92,00 |  |  | 1080,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 60% |  |  |  | 53,00 |  |  | 623,00 |  |  |
| Перекресток улицы Кирова-Республиканская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕРр68-15-3 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 100 м2 |  | 0,35 | 10637,31 | 1364,2 _____ 8658,6 | 614,51 _____ 97,84 | 3723 531 307 | 477 _____ 3031 | 215 _____ 34 | 22210,00 | 5649 _____ 15349 | 1212 _____ 405 |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 104% |  |  |  | 531,00 |  |  | 6296,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 60% |  |  |  | 307,00 |  |  | 3632,00 |  |  |
| 27 | ТЕРр68-19-1 Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением 100 м трещин |  | 1,2 | 435,66 | 75,7 _____ 273,15 | 86,81 _____ 18,34 | 523 118 68 | 91 _____ 328 | 104 _____ 22 | 3056,00 | 1075 _____ 1335 | 646 _____ 260 |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 104% |  |  |  | 118,00 |  |  | 1388,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 60% |  |  |  | 68,00 |  |  | 801,00 |  |  |
| Улица Куйбышева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕРр68-15-3 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 100 м2 |  | 0,3 | 10637,31 | 1364,2 _____ 8658,6 | 614,51 _____ 97,84 | 3191 456 263 | 409 _____ 2598 | 184 _____ 29 | 19037,00 | 4842 _____ 13156 | 1039 _____ 348 |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 104% |  |  |  | 456,00 |  |  | 5398,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 60% |  |  |  | 263,00 |  |  | 3114,00 |  |  |
| 29 | ТЕРр68-19-1 Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением 100 м трещин |  | 1,95 | 435,66 | 75,7 _____ 273,15 | 86,81 _____ 18,34 | 850 191 110 | 148 _____ 533 | 169 _____ 36 | 4967,00 | 1747 _____ 2170 | 1050 _____ 423 |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 104% |  |  |  | 191,00 |  |  | 2257,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 60% |  |  |  | 110,00 |  |  | 1302,00 |  |  |
| Улица Рабочая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЕРр68-15-3 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 100 м2 |  | 0,32 | 10637,31 | 1364,2 _____ 8658,6 | 614,51 _____ 97,84 | 3404 487 281 | 437 _____ 2770 | 197 _____ 31 | 20306,00 | 5165 _____ 14032 | 1109 _____ 371 |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 104% |  |  |  | 487,00 |  |  | 5757,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 60% |  |  |  | 281,00 |  |  | 3322,00 |  |  |
| 31 | ТЕРр68-19-1 Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением 100 м трещин |  | 0,55 | 435,66 | 75,7 _____ 273,15 | 86,81 _____ 18,34 | 240 54 31 | 42 _____ 150 | 48 _____ 10 | 1401,00 | 493 _____ 612 | 296 _____ 119 |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 104% |  |  |  | 54,00 |  |  | 636,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 60% |  |  |  | 31,00 |  |  | 367,00 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  | 167254 | 21759,00 _____ 134865,00 | 10630,00 _____ 1765,00 | 996942 | 257469,00 _____ 678780,00 | 60693,00 _____ 20879,00 |
| В том числе (справочно): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фонд оплаты труда (ФОТ) |  |  |  |  |  |  | 23524 |  |  | 278348 |  |  |
| материалы |  |  |  |  |  |  | 134865 |  |  | 678780 |  |  |
| эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 10630 |  |  | 60693 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 24465 |  |  | 289482 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 14114 |  |  | 167009 |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  | 205833 |  |  | 1453433 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 205833 |  |  | 1453433 |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  | 205833 |  |  | 1453433 |  |  |
| % НР |  |  |  |  |  |  | 104 |  |  | 104 |  |  |
| % СП |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  |
|  |  | НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 261618 |  |  |
|  |  | ВСЕГО с НДС в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | 1715051 |  |  |
|  |  | Итого по смете с учетом индекса инфляции 1,046 в т.ч. НДС |  |  |  |  |  |  |  | 1793943 |  |  |
|  |  | НДС 18 % |  |  |  |  |  |  |  | 273652 |  |  |

Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта составляет ________(заполняется по итогам аукциона).

Всего с коэффициентом  снижения начальной (максимальной) цены контракта по итогам аукциона в электронной форме ___________ рублей.

| Заказчик Администрация Аргаяшского сельского поселения Глава поселения __________________ Ишкильдин А.З. |  | Подрядчик Руководитель __________________ /________________/ |
| --- | --- | --- |