# РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

# ЧЕЛЯБИНСКАЯ   ОБЛАСТЬ

АРГАЯШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ АРГАЯШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2020 год  № 211

с. Аргаяш

О внесении изменений в Муниципальную

программу «Благоустройство территории

Аргаяшского сельского поселения на 2020-2022 годы»

# Во исполнение Федерального Закона №131 от  06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании Постановления администрации Аргаяшского сельского поселения от 31.12.2019 г. №191 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Аргаяшского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Муниципальную программу «Благоустройство территории Аргаяшского сельского поселения на 2020-2022 годы»

2. Паспорт муниципальной  программы  изложить в следующей редакции:

Паспорт

муниципальной  программы

«Благоустройство территории Аргаяшского сельского поселения

на 2020-2022 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Заместитель главы по управлению муниципальной собственностью, земельным отношениям, вопросам ЖКХ и инфраструктуре, старший экономист |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | --- |
| Участники муниципальной программы | Администрация Аргаяшского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | --- |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы (наименования ведомственных целевых программ) | --- |
| Цели муниципальной программы | - совершенствование системы комплексного благоустройства; - осуществление мероприятий по поддержанию порядка, санитарного состояния на территории Аргаяшского сельского поселения; - совершенствование эстетического вида сельского поселения; - создание комфортных условий для деятельности и проживания жителей поселения. |
| Задачи муниципальной программы | - установление единого порядка содержания территорий; - выявление потребности в реализации мероприятий по ремонту и модернизации имеющихся объектов благоустройства и перспективном строительстве новых; - привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка; - оздоровление санитарной экологической обстановки, ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора; - усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - доля действующих светильников на территории сельского поселения, работающих в вечернем и ночных режимах, не менее 90 %; -количество выполненных мероприятий по благоустройству по отношению к запланированному количеству, %. - привлечение предприятий, организаций, учреждений и жителей поселения к активному участию в решении вопросов благоустройства территории поселения, чел./дн; - развитие и поддержка инициатив жителей поселения по благоустройству, санитарной очистке придомовых территорий, %. %. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2020-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования программы составляет 23965,39 тыс. руб., из них: - средства бюджета поселения – 23965,39 тыс. руб. Объем финансирования программы по годам: 2020 год – 10648,09 тыс. руб.; 2021 год – 6775,3 тыс. руб.; 2022 год – 6542,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов: - увеличение и поддержка уличного освещения посредством установки новых ламп и обслуживания сетей уличного освещения; - увеличение площади зеленых насаждений; - обустройство детских и спортивных площадок; - соблюдение чистоты и порядка, улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения; -повышение уровня комфортности для проживания жителей поселения. |

Перечень показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

|  | Сумма, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Уличное освещение |  |  |  |
| Техническое содержание уличного освещения | 935,00 | 905,46 | 931,72 |
| Технологическое присоединение по уличному освещению на объекты расположенные в с. Аргаяш | 15,24 | 2,15 | 2,22 |
| Электроэнергия (уличное освещение) | 4238,20 | 3948,01 | 3629,89 |
| Электроэнергия (уличное освещение за декабрь ок.расчет) | 53,15 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: | 5241,59 | 4855,62 | 4563,83 |
| Озеленение, в т.ч. приобретение посадочного материала | 13,5 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: | 13,5 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | 5393,00 | 1919,68 | 1978,17 |
| Прочие работы (Дорохова и январь месяц Алибаев) | 304,59 | 354,82 | 364,56 |
| -содержание ледового покрытия катка | 18,84 | 43,47 | 54,77 |
| -содержание тротуаров | 105,73 | 118,05 | 121,29 |
| -очистка урн от мусора; | 132,0 | 145,96 | 150,04 |
| -побелка деревьев, окраска бордюров и бетонного основания забора; | 17,30 | 17,07 | 17,58 |
| - вывоз снега, мусора с территории парка. | 30,72 | 30,27 | 20,88 |
| Приобретение краски, мешков для мусора | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Противоклещевая обработка | 21,29 | 12,31 | 12,66 |
| Ликвидация несанкционированных свалок | 0,00 | 98,03 | 90,68 |
| Откачка талых вод с мест затопления | 0,0 | 5,29 | 5,45 |
| Монтаж ул.освещения на площади им. Ленина с. Аргаяш | 24,40 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт системы видеонаблюдения | 7,5 | 0,0 | 0,0 |
| Похороны лиц без определенного места жительства | 0,0 | 47,13 | 48,55 |
| Валка деревьев | 378,54 | 266,90 | 264,01 |
| Борьба с бродячими собаками | 71,50 | 76,01 | 78,29 |
| Содержание памятников | 0,0 | 37,85 | 29,53 |
| Ремонт колодцев | 33,74 | 32,41 | 33,39 |
| Выкашивание обочин по улицам Ленина, Комсомольская, Гагарина, Мичурина, Октябрьская, 8 Марта, Республиканская | 17,72 | 61,80 | 73,65 |
| Побелка деревьев, опор ВЛ, бордюров по улицам Ленина, Комсомольская, Гагарина, Мичурина, Октябрьская, 8 Марта, Республиканская | 0,00 | 77,03 | 89,34 |
| Содержание детских игровых площадок | 75,00 | 116,2 | 122,46 |
| Приобретение детских игровых площадок | 154,11 | 90,88 | 93,60 |
| Установка баннеров | 0,0 | 96,43 | 99,32 |
| Приобретение светодиодных ламп для уличного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вывоз мусора во время массовых субботников | 295,00 | 117,31 | 120,52 |
| Изыскание недр воды | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Софинансирование проекта «Современная городская среда» (составление ПСД по реконструкции сквера) | 0,00 | 412,00 | 424,36 |
| Техобслуживание и техсодержание фонтана | 0,00 | 17,28 | 27,80 |
| Монтаж уличного освещения по пер. Труда | 100,52 | 0,0 | 0,0 |
| Оплата технического присоединения ФОК | 14,73 | 0,0 | 0,0 |
| Работы по ПСД по объекту ФОК | 2789,00 | 0,0 | 0,0 |
| Установка пульта управления уличным освещением по ул. Луговая | 14,12 | 0,0 | 0,0 |
| Уличное освещение детской площадки по ул. Васильковая | 65,17 | 0,0 | 0,0 |
| Монтаж уличного освещения по ул. Октябрьская-Мичурина | 54,09 | 0,0 | 0,0 |
| Задолженность за ГСМ за декабрь 2019 год | 11,12 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение информационных табличек уличных указателей | 30,65 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение электротоваров для уличного освещения | 27,23 | 0,0 | 0,0 |
| Работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств ул. освещения по ул. Мельничная | 15,24 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт уличного освещения по ул. Мичурина | 19,68 | 0,0 | 0,0 |
| Работы по аварийному электроснабжению ж/д по ул. Октябрьская | 57,51 | 0,0 | 0,0 |
| Работы по электроснабжению видеокамер на перекрёстках: ул. Мичурина-Октябрьская, ул. Ленина-Гагарина, ул. Комсомольская-Советская | 51,80 | 0,0 | 0,0 |
| Работы по профилактической дезинфекции от короновирусной инфекции | 9,5 | 0,0 | 0,0 |
| Выдача тех.условий на систему телефонизациидля проектирования ФОК | 3,8 | 0,0 | 0,0 |
| ПСД (благоустройство дворовой территории) | 99,00 | 0,0 | 0,0 |
| Подсыпка и разравнивание площадок возле мест накопления ТБО | 40,41 | 0,0 | 0,0 |
| Экспертиза ПСД «благоустройство территории» | 12,00 | 0,0 | 0,0 |
| Поставка вазонов бетонных | 35,00 | 0,00 | 0,00 |
| Очистка водоотводного канала по ул. Пушкина | 27,96 | 0,00 | 0,00 |
| Вывоз мусора с территории православного кладбища (ИП Малёв) | 12,00 | 0,0 | 0,0 |
| Аварийный ремонт ул. освещения по ул. Гагарина | 22,46 | 0,0 | 0,0 |
| Экспертиза «ПСД Сквер» | 63,06 | 0,0 | 0,0 |
| Изготовление и монтаж железных конструкций | 46,60 | 0,0 | 0,0 |
| Очистка ливневых колодцев и каналов | 41,25 | 0,0 | 0,0 |
| Укладка водопроводной трубы по ул. Худякова-Пролетарская, Худякова-С.Юлаева | 30,34 | 0,0 | 0,0 |
| Бетонирование пандусов контейнерных площадок | 47,76 | 0,0 | 0,0 |
| Поставка товара(краски для детской площадки) | 1,36 | 0,0 | 0,0 |
| Работы по валке деревьев, услуги по изготовлению и монтажу габаритных ворот | 18,63 | 0,0 | 0,0 |
| Услуги по погрузке, разгрузке, перевозки цветочных вазонов с улиц с. Аргаяш | 10,78 | 0,0 | 0,0 |
| Услуги по подвозу воды на ул.8 Марта с. Аргаяш | 4,62 | 0,0 | 0,0 |
| Услуги по рытью траншеи | 1,3 | 0,0 | 0,0 |
| Изготовление и установка туалета | 33,60 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие консультационные и орг-тех.услуги с выдачей тех.условий | 4,66 | 0,0 | 0,0 |
| Поставка товара (контролер, дюралайт) | 51,67 | 0,0 | 0,0 |
| Услуги по изготовлению и монтажу 9 световых консолей | 58,35 | 0,0 | 0,0 |
| Установка контейнеров | 18,53 | 0,0 | 0,0 |
| Услуги по заливке катка | 64,00 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: | 10648,09 | 6775,30 | 6542,00 |

Общий объем финансирования программы составляет     23965,39 тыс. руб., из них:

- средства бюджета поселения – 23965,39 тыс. руб.

Объем финансирования программы по годам:

2020 год – 10648,09 тыс. руб.;

2021 год – 6775,30 тыс. руб.;

2022 год – 6542,00 тыс. руб.

Приложения к муниципальной программе:

# - Приложение № 1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях»;

- Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Аргаяшского сельского поселения»;

- Приложение № 3 «Прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Аргаяшского сельского поселения»;

- Приложение № 4 «План реализации муниципальной программы Аргаяшского сельского поселения».

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы поселения по управлению муниципальной собственностью, земельным отношениям, вопросам ЖКХ и инфраструктуре  Салыкаева Д.М.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главного бухгалтера Хабибуллину Л.Ф.

5. Данное Постановление опубликовать на официальном сайте Аргаяшского сельского поселения.

Временно исполняющий

полномочия Главы поселения			        Д.М.Салыкаев

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Благоустройство территории Аргаяшского

сельского поселения на 2020-2022 годы»

# Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения |  | Значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | доля действующих светильников на территории сельского поселения, работающих в вечернем и ночном режимах; | % | Количество действующих светильников | 90 | 90 | 90 |
| 2. | количество выполненных мероприятий по благоустройству по отношению к запланированному количеству; | % | Количество плановых мероприятий /фактически выполненные мероприятия *100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | привлечение предприятий, организаций, учреждений и жителей поселения к активному участию в решении вопросов благоустройства территории поселения; | чел./дн | Суммарное количество человек принявших участие в решении вопросов благоустройства территории за год*на суммарное количество дней | 80 | 85 | 90 |
| 4. | развитие и поддержка инициатив жителей поселения по благоустройству, санитарной очистке придомовых территорий. | % | Количество придомовых территорий, на которых проведена санитарная чистка/на количество планируемых придомовых территорий к проведению санитарной чистке | 80 | 85 | 90 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Благоустройство территории Аргаяшского

сельского поселения на 2020-2022 годы»

# Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Аргаяшского сельского поселения

| Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз ПР | ЦСР | ВР | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Благоустройство территории Аргаяшского сельского поселения на 2020-2022 годы»: | всего | 544 | 0503 | 0100746000 | 244 | 10648,09 | 6775,30 | 6542,00 |
|  |  | Администрация Аргаяшского сельского поселения | 544 | 0503 | 0100746000 | 244 | 10648,09 | 6775,30 | 6542,00 |
|  | 1. Содержание уличного освещения | всего | 544 | 0503 | 0100746000 | 244 | 5241,59 | 4855,62 | 4563,83 |
|  |  | Администрация Аргаяшского сельского поселения | 544 | 0503 | 0100746000 | 244 | 5241,59 | 4855,62 | 4563,83 |
|  | 2. Озеленение | всего | 544 | 0503 | 0100746000 | 244 | 13,5 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Аргаяшского сельского поселения | 544 | 0503 | 0100746000 | 244 | 13,5 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3. Прочие мероприятия по благоустройству | всего | 544 | 0503 | 0100746000 | 244 | 5393,00 | 1919,68 | 1978,17 |
|  |  | Администрация Аргаяшского сельского поселения | 544 | 0503 | 0100746000 | 244 | 5393,00 | 1919,68 | 1978,17 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Благоустройство территории Аргаяшского

сельского поселения на 2020-2022 годы»

# Прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Аргаяшского сельского поселения

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Благоустройство территории Аргаяшского сельского поселения на 2020-2022 годы»: | всего | 10648,09 | 6775,30 | 6542,00 |
|  |  | средства бюджета Аргаяшского сельского поселения | 10648,09 | 6775,30 | 6542,00 |
|  | 1. Содержание уличного освещения | всего | 5241,59 | 4855,62 | 4563,83 |
|  |  | средства бюджета Аргаяшского сельского поселения | 5241,59 | 4855,62 | 4563,83 |
|  | 2. Озеленение | всего | 13,5 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета Аргаяшского сельского поселения | 13,5 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3. Прочие мероприятия по благоустройству | всего | 5393,00 | 1919,68 | 1978,17 |
|  |  | средства бюджета Аргаяшского сельского поселения | 5393,00 | 1919,68 | 1978,17 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Благоустройство территории Аргаяшского

сельского поселения на 2020-2022 годы»

План реализации муниципальной программы Аргаяшского сельского поселения

| Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Код бюджетной классификации (бюджет Аргаяшского сельского поселения) | Финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Аргаяшского сельского поселения на 2020-2022 годы»: | Салыкаев Д.М., заместитель главы поселения по управлению муниципальной собственностью, земельным отношениям, вопросам ЖКХ и инфраструктуре |  |  |  | 54405030100746000244 | 23965,39 |
| 1. Содержание уличного освещения |  |  |  |  | 54405030100746000244 223 | 11869,25 |
|  |  |  |  |  | 54405030100746000244 225 | 2772,18 |
|  |  |  |  |  | 54405030100746000244 226 | 19,61 |
| Техническое содержание уличного освещения |  | январь | декабрь | Обеспечение условий освещенности села, экономия расходов по электроэнергии | Х | 2772,18 |
| Технологическое присоединение по уличному освещению на объекты расположенные в с. Аргаяш |  | январь | декабрь |  | Х | 19,61 |
| Электроэнергия (уличное освещение) |  | январь | декабрь |  | Х | 11869,25 |
| 2. Озеленение |  |  |  |  | 54405030100746000244340 | 13,5 |
| Работы по озеленению |  | апрель | май | Улучшение внешнего вида села | Х | 13,5 |
| 3. Прочие мероприятия по благоустройству |  |  |  |  | 54405030100746000244225 | 4415,34 |
|  |  |  |  |  | 54405030100746000244226 | 4361,35 |
|  |  |  |  |  | 54405030100746000244310 | 443,79 |
|  |  |  |  |  | 54405030100746000244340 | 83,87 |
| Прочие работы (Дорохова) |  |  |  |  | Х | 1023,97 |
| -содержание ледового покрытия катка |  | ноябрь | февраль | Улучшение внешнего вида села | Х | 117,08 |
| - очистка урн от мусора; |  | январь | декабрь | Улучшение внешнего вида села | Х | 428,0 |
| - побелка деревьев, окраска бордюров и бетонного основания забора; |  | май | май | Улучшение внешнего вида села | Х | 51,95 |
| - вывоз снега, мусора с территории парка. |  | Январь | декабрь | Улучшение внешнего вида села | Х | 81,87 |
| -содержание тротуаров |  | январь | декабрь | Улучшение внешнего вида села | Х | 345,07 |
| Противоклещевая обработка |  | май | май | Предотвращение укусов клещей | Х | 46,26 |
| Приобретение краски, мешков для мусора |  | январь | декабрь | Улучшение внешнего вида села | Х | 0,0 |
| Ликвидация несанкционированных свалок |  | апрель | май | Улучшение внешнего вида села | Х | 188,71 |
| Подсыпка и разравнивание площадок возле мест накопления ТБО |  | апрель | май | Улучшение внешнего вида села | Х | 40,41 |
| Откачка талых вод с мест затопления |  | апрель | май | Предотвращение затопления жилых домов | Х | 10,74 |
| Ремонт системы видеонаблюдения |  | декабрь | декабрь | Ремонт системы видеонаблюдения | Х | 7,5 |
| Монтаж ул.освещения на площади им.Ленина с. Аргаяш |  | декабрь | декабрь | Монтаж ул.освещения на площади им.Ленина с. Аргаяш | Х | 24,40 |
| Похороны лиц без определенного места жительства |  | январь | декабрь | Своевременное захоронение лиц БОМЖ | Х | 95,68 |
| Валка деревьев |  | апрель | май | Улучшение внешнего вида села | Х | 909,45 |
| Борьба с бродячими собаками |  | январь | декабрь | Уменьшение количества бродячих собак | Х | 225,80 |
| Содержание памятников |  | апрель | апрель | Улучшение внешнего вида села | Х | 67,38 |
| Ремонт колодцев |  | май | июль | Обеспечение водой населения | Х | 99,54 |
| Выкашивание обочин по улицам Ленина, Комсомольская, Гагарина, Мичурина, Октябрьская, 8 Марта, Республиканская |  | июнь | август | Улучшение внешнего вида села | Х | 153,17 |
| Побелка деревьев, опор ВЛ, бордюров по улицам Ленина, Комсомольская, Гагарина, Мичурина, Октябрьская, 8 Марта, Республиканская |  | апрель | июль | Улучшение внешнего вида села | Х | 166,37 |
| Содержание детских игровых площадок |  | январь | декабрь | Улучшение условий для досуга детей | Х | 313,66 |
| Приобретение детских игровых площадок |  | январь | январь | Улучшение условий для досуга детей | Х | 338,59 |
| Установка баннеров |  | май | июль | Улучшение внешнего вида села | Х | 195,75 |
| Приобретение светодиодных ламп для уличного освещения |  | апрель | сентябрь | Улучшение внешнего вида села | Х | 0,0 |
| Вывоз мусора во время массовых субботников |  | апрель | май | Улучшение внешнего вида села | Х | 532,84 |
| Техобслуживание и техсодержание фонтана |  | апрель | май | Улучшение внешнего вида села | Х | 45,08 |
| Софинансирование проекта «Современная городская среда» (составление ПСД по реконструкции сквера) |  | январь | июнь | Улучшение внешнего вида села | Х | 836,36 |
| Изыскание недр воды |  | май | август | Улучшение внешнего вида села | Х | 0,00 |
| Монтаж уличного освещения по пер. Труда |  | январь | февраль | Улучшение внешнего вида села | Х | 100,52 |
| Оплата технического присоединения ФОК |  | январь | апрель | Улучшение внешнего вида села | Х | 14,73 |
| Работы по ПСД по объекту ФОК |  | декабрь | апрель | Улучшение внешнего вида села | Х | 2789,00 |
| Установка пульта управления уличным освещением по ул. Луговая |  | январь | февраль | Улучшение внешнего вида села | Х | 14,12 |
| Уличное освещение детской площадки по ул. Васильковая |  | январь | февраль | Улучшение внешнего вида села | Х | 65,17 |
| Монтаж уличного освещения по ул. Октябрьская –Мичурина |  | январь | февраль | Улучшение внешнего вида села | Х | 54,1 |
| Задолженность за ГСМ за декабрь 2019 год |  | январь | январь | Улучшение внешнего вида села | Х | 11,12 |
| Приобретение информационных табличек |  | февраль | март | Улучшение внешнего вида села | Х | 30,65 |
| Приобретение электротоваров для уличного освещения |  | февраль | март | Улучшение внешнего вида села | Х | 27,23 |
| Работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств ул. Освещения по ул. Мельничная |  | март | апрель | Улучшение внешнего вида села | Х | 15,24 |
| Ремонт уличного освещения по ул. Мичурина |  | март | апрель | Улучшение внешнего вида села | Х | 19,68 |
| Работы по аварийному электроснабжению ж/д по ул. Октябрьская |  | апрель | май | Улучшение внешнего вида села | Х | 57,51 |
| Работы по электроснабжению видеокамер на перекрёстках: ул. Мичурина-Октябрьская, ул. Ленина-Гагарина, ул. Комсомольская-Советская |  | апрель | май | Улучшение внешнего вида села | Х | 51,80 |
| Работы по профилактической дезинфекции от короновирусной инфекции |  | апрель | май | Улучшение внешнего вида села | Х | 9,5 |
| ПСД (благоустройство дворовой территории) |  | апрель | май | Улучшение внешнего вида села | Х | 99,00 |
| Выдача тех.условий на систему телефонизации для проектирования ФОК |  | апрель | май | Улучшение внешнего вида села | Х | 3,84 |
| Экспертиза ПСД благоустройство дворовой территории |  | май | июнь | Улучшение внешнего вида села | Х | 12,0 |
| Поставка вазонов бетонных |  | май | июнь | Улучшение внешнего вида села | Х | 35,0 |
| Очистка водоотводного канала по ул. Пушкина |  | июнь | июль | Улучшение внешнего вида села | Х | 27,96 |
| Вывоз мусора с православного кладбища (ИП Малев) |  | июнь | июль | Улучшение внешнего вида села | Х | 12,0 |
| Аварийный ремонт уличного освещения по ул. Гагарина |  | июль | июль | Улучшение внешнего вида села | Х | 22,46 |
| Экспертиза «ПСД Сквер» |  | июль | июль | Улучшение внешнего вида села | Х | 63,06 |
| Изготовление и монтаж железных конструкций |  | июль | июль | Улучшение внешнего вида села | Х | 46,60 |
| Очистка ливневых колодцев и каналов |  | август | август | Улучшение внешнего вида села | Х | 41,25 |
| Укладка водоотводной трубы по ул. Худякова-Пролетарская, Худякова-С-Юлаева |  | сентябрь | октябрь | Улучшение внешнего вида села | Х | 30,34 |
| Бетонирование пандусов контейнерных площадок |  | сентябрь | октябрь | Улучшение внешнего вида села | Х | 47,76 |
| Поставка товара(краски для детской площадки) |  | сентябрь | октябрь | Улучшение внешнего вида села | Х | 1,36 |
| Работы по валке деревьев, услуги по изготовлению и монтажу габаритных ворот |  | ноябрь | ноябрь | Улучшение внешнего вида села | Х | 18,63 |
| Услуги по погрузке, разгрузке, перевозки цветочных вазонов с улиц с. Аргаяш |  | октябрь | ноябрь | Улучшение внешнего вида села | Х | 10,78 |
| Услуги по подвозу воды на ул.8 Марта с. Аргаяш |  | ноябрь | ноябрь | Улучшение внешнего вида села | Х | 4,62 |
| Работы по рытью траншеи |  | ноябрь | ноябрь | Улучшение внешнего вида села | Х | 1,3 |
| Изготовление и установка туалета |  | ноябрь | ноябрь | Улучшение внешнего вида села | Х | 33,60 |
| Прочие консультационные и орг-тех.услуги с выдачей тех.условий |  | ноябрь | ноябрь | Улучшение внешнего вида села | Х | 4,66 |
| Поставка товара (контроллер, дюралайт) |  | ноябрь | ноябрь | Улучшение внешнего вида села | Х | 51,67 |
| Услуги по изготовлению и монтажу 9 световых консолей |  | ноябрь | ноябрь | Улучшение внешнего вида села | Х | 58,35 |
| Установка контейнеров |  | ноябрь | декабрь | Улучшение внешнего вида села | Х | 18,5 |
| Услуги по заливке катка |  | декабрь | декабрь | Улучшение внешнего вида села | Х | 64,0 |