# РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

# ЧЕЛЯБИНСКАЯ   ОБЛАСТЬ

АРГАЯШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ АРГАЯШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» марта 2017 г. № 46

с. Аргаяш

Об утверждении отчетов о ходе

реализации муниципальных программ

# На основании постановления администрации Аргаяшского сельского поселения от 25.11.2013 г. № 155 «Об утверждении Порядка разработки,   реализации и оценки эффективности муниципальных программ Аргаяшского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчёты о ходе реализации муниципальных программ за 2016 год:

1.1.Муниципальная  программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций в Аргаяшском сельском поселении на 2015 – 2017 годы» согласно Приложению  № 5.1;

1.2.Муниципальная  программа «Благоустройство территории Аргаяшского сельского поселения на 2015-2017 годы»  согласно Приложению  № 5.2;

1.3.Муниципальная  программа «Патриотическое воспитание граждан, проживающих в Аргаяшском сельском поселении на 2015 – 2017 годы» согласно Приложению  № 5.3.

Глава поселения								А.З. Ишкильдин

Приложение

к Постановлению Администрации 
Аргаяшского сельского поселения

от 30.03.2017 г. № 46

Отчет

о ходе реализации муниципальной  программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

в Аргаяшском сельском поселении на 2015 – 2017 годы» за 2016 год

Программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Аргаяшском сельском поселении» утверждена  постановлением главы Аргаяшского сельского поселения от 26.11.2013 года № 159,  в редакции постановлений главы  от 20.11.2014 г. № 139 и от 26.11.2015 г. № 183.

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств  бюджета сельского поселения.

Первоначально  выделенная на 2016 год сумма программы составила 359,4 тыс. руб. В течение года в связи с перераспределением объемов бюджетных ассигнований  в программу вносились изменения.

Общая сумма финансирования по программе, с учетом вносимых изменений, составила  655,4 тыс.  руб., в том числе  по годам:

- 2015 год – 520,9 тыс. руб.;

- 2016 год –  71,5 тыс. руб.;

- 2017 год –  63 тыс. руб.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2016 году предусмотрено бюджетных средств в размере 71,5 тыс. руб., фактические расходы составили 71,5 тыс. руб., что составило 100,0 %.

За счет средств муниципальной программы проводилось следующие мероприятия:

- техническое обслуживание пожарных гидрантов – 42,4 тыс. руб.;

- восстановление минерализованной полосы – 14,0 тыс. руб.;

- подвоз воды для тушения пожара -15,1 тыс. руб.

устроены площадки для забора воды и укладки металлических труб на улицах

Основные показатели, характеризующие ход реализации муниципальной программы, представлены в Приложении № 5.1.

Отчет

о ходе реализации муниципальной  программы

«Благоустройство территории Аргаяшского сельского поселения на 2015-2017 годы» за 2016 год

Программа «Благоустройство территории Аргаяшского сельского поселения» утверждена постановлением главы Аргаяшского сельского поселения от 26.11.2013 года № 157, в редакции постановлений главы  от 20.11.2014 г. № 138 и от 26.11.2015 г. № 182.

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств  бюджета сельского поселения.

Первоначально выделенная на 2016 год сумма программы составила 5529,0 тыс. руб.  В течение года в связи с перераспределением объемов бюджетных ассигнований и  увеличением объемов финансирования на 2016 год в программу вносились изменения.

Общая сумма финансирования по программе, с учетом вносимых изменений, составила 23366,4 тыс.  руб., в том числе  по годам:

2015 год –  9 398,7 тыс. руб.;

2016 год –  7878,7 тыс. руб.;

2017 год –  6089,0 тыс. руб.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2016 году предусмотрено бюджетных средств в размере 7878,7 тыс. руб., фактические расходы составили 7618,7 тыс. руб., что составило 96,7 %.

Работы по благоустройству территории в 2016 году производились согласно Правилам благоустройства Аргаяшского сельского поселения.

Основной задачей данных мероприятий является наведение порядка и чистоты на улицах, дорогах и тротуарах, в парках и скверах, ликвидация несанкционированных свалок мусора и многие другие работы.

На содержание уличного освещения поселения  в 2016 г.  было выделено  5297,7 тыс. руб., фактически затрачено 5037,7 тыс. руб. или 95,1 %.

В результате программных мероприятий выполнены работы по техническому содержанию и ремонту сетей уличного освещения, монтажу пультов управления уличным освещением, постоянно проводилась работа по замене сгоревших ламп уличного освещения.

На проведение прочих мероприятий по благоустройству выделено 2581,0 тыс. руб., фактически использовано 2581,0 тыс. руб. или  100,0 %.

За счет выделенных средств  в течение года проводились работы по содержанию парков и скверов, площади им. Ленина и фонтанной площади, тротуаров, внутридворовых территорий многоквартирного жилого фонда, детских игровых площадок, по ликвидации несанкционированных свалок, по откачке талых вод с мест затопления и очистке водоотводных канав и труб, по валке и обрезке деревьев и кустарников, по засыпке болота и устройству грунтовых дорожек на кладбище, приобретались детские игровые площадки, проводились прочие мероприятия по благоустройству.

Основные показатели, характеризующие ход реализации муниципальной программы, представлены в Приложении № 5.2.

Отчет

о ходе реализации муниципальной  программы

«Патриотическое воспитание граждан, проживающих в Аргаяшском сельском поселении на 2015 – 2017 годы» за 2016 год

Программа «Патриотическое воспитание граждан, проживающих в Аргаяшском сельском поселении» утверждена  постановлением главы Аргаяшского сельского поселения от 26.11.2013 года № 156, в редакции постановлений главы  от 20.11.2014 г. № 137 и от 26.11.2015 г. № 184.

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств  бюджета сельского поселения.

Первоначально выделенная на 2016 год сумма программы составила 549,6 тыс. руб. В течение года в связи с перераспределением объемов бюджетных ассигнований и увеличением объемов финансирования на 2015 год в программу вносились изменения.

Общая сумма финансирования по программе составила 2573,3 тыс.  руб., в том числе  по годам:

2015 год –  1293,8  тыс. руб.;

2016 год –  776,9 тыс. руб.;

2017 год –  502,6 тыс. руб.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2016 году предусмотрено бюджетных средств в сумме 776,9 тыс. руб., фактические расходы составили 776,9 тыс. руб. или 100,0 %.

Организация досуга несовершеннолетних и пропаганда среди молодежи здорового образа жизни - одно из приоритетных направлений работы Администрации сельского поселения.

По разделу «Молодежная политика и оздоровление детей» на 2016 год выделено 33,8 тыс. руб., фактические расходы составили 33,8 тыс. руб. или  100 %.

По разделу «Молодежная политика и оздоровление детей» проведены мероприятия, посвященные Дню Победы и  Дню защиты детей, конкурсы «А ну-ка, парни!», «Украсим нашу елку вместе», праздник «Прощай, школа, здравствуй взрослая жизнь!».

По разделу «Культура» на 2016 год выделено 563,8 тыс. руб., фактические расходы составили 563,8 тыс. руб. или  100 %.

По разделу «Культура» проведены конкурсы «Человек года» и «Осенние краски Аргаяша», праздник «Масленица», концерты к Дню Аргаяша, Дню матери и Дню пожилого человека, организовано поздравление ветеранов ВОВ, вдов, тружеников тыла, чествование юбиляров-активистов села, медицинских работников,  подписка для ветеранов на газету «Ветеранский вестник». За счет выделенных средств  проведено оформление новогодней елки и новогоднего городка на площади села.

Администрацией поселения большое значение придается популяризации спорта и здорового образа жизни. Среди активно развивающихся видов спорта – баскетбол, волейбол, футбол, мини-футбол на снегу, лыжный спорт, легкая атлетика, шашки, шахматы и другие.

По разделу «Физическая культура и спорт» на 2016 год выделено 179,3 тыс. руб., фактические расходы составили 179,3 тыс. руб. или  100,0 %.

Основные показатели, характеризующие ход реализации муниципальной программы, представлены в Приложении № 5.3.

Приложение № 5.1

к муниципальной программе

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Аргаяшском сельском поселении на 2015 – 2017 годы»

# Основные показатели, характеризующие ход реализации муниципальной программы

# «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Аргаяшском сельском поселении на 2015 – 2017 годы»

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Объем средств из всех источников финансирования (тыс. рублей) |  | В том числе средства местного бюджета (тыс. рублей) |  | Количество показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Оценка хода реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на 2016 г. | факт 2016 г. | план на 2016 г. | факт 2016 г. | заплани-рованных | достигнутых |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | # Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Аргаяшском сельском поселении на 2015 – 2017 годы» | Заместитель главы по управлению муниципальной собственностью, земельным отношениям, вопросам ЖКХ и инфраструктуре, Салыкаев Д.М. | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 100 | 100 | выполнено |
| 1 | Техническое обслуживание пожарных гидрантов |  | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 100 | 100 | выполнено |
| 2. | Восстановление минерализованной полосы (протяженность 16,5 км) |  | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 100 | 100 | выполнено |
| 3. | Подвоз воды для тушения пожара |  | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 100 | 100 | выполнено |

Приложение № 5.2

к муниципальной программе

«Благоустройство территории Аргаяшского сельского поселения на 2015-2017 годы»

Основные показатели, характеризующие ход реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории Аргаяшского сельского поселения на 2015-2017 годы»

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Объем средств из всех источников финансирования (тыс. рублей) |  | В том числе средства местного бюджета (тыс. рублей) |  | Количество показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Оценка хода реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на 2016 г. | факт 2016 г. | план на 2016 г. | факт 2016 г. | заплани-рованных | достигну-тых |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство территории Аргаяшского сельского поселения на 2015-2017 годы» | Заместитель главы по управлению муниципальной собственностью, земельным отношениям, вопросам ЖКХ и инфраструктуре, Салыкаев Д.М. | 7878,7 | 7618,7 | 7878,7 | 7618,7 | 100 | 100 | выполнено |
| I. | Содержание уличного освещения |  | 5297,7 | 5037,7 | 5297,7 | 5037,7 | 100 | 100 | выполнено, допущена экономия бюджетных средств |
| 1 | Технический ремонт уличного освещения |  | 1115,8 | 1115,8 | 1115,8 | 1115,8 | 100 | 100 | выполнено |
| 2 | Уличное освещение |  | 4181,9 | 3921,9 | 4181,9 | 3921,9 | 100 | 100 | выполнено |
| II. | Прочие мероприятия по благоустройству |  | 2581,0 | 2581,0 | 2581,0 | 2581,0 | 100 | 100 | выполнено |
| 1 | Содержание сквера в южной части с. Аргаяш, парка Победы, площади им. Ленина и фонтанной площади |  | 146,2 | 146,2 | 146,2 | 146,2 | 100 | 100 | выполнено |
| 2 | Окашивание внутридворовых территорий многоквартирного жилого фонда |  | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 100 | 100 | выполнено |
| 3 | Откачка талых вод с мест затопления |  | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 100 | 100 | выполнено |
| 4 | Ремонт колодцев |  | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 100 | 100 | выполнено |
| 5 | Валка и обрезка деревьев, выкорчевка пней |  | 387,5 | 387,5 | 387,5 | 387,5 | 100 | 100 | выполнено |
| 6 | Борьба с бродячими собаками |  | 146,1 | 146,1 | 146,1 | 146,1 | 100 | 100 | выполнено |
| 7 | Содержание детских игровых площадок |  | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 100 | 100 | выполнено |
| 8 | Приобретение детских игровых площадок |  | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 100 | 100 | выполнено |
| 9 | Ликвидация несанкционированных свалок и вывоз мусора во время массовой уборки |  | 306,7 | 306,7 | 306,7 | 306,7 | 100 | 100 | выполнено |
| 10 | Технологическое присоединение к эл. сетям ул. освещение по ул. Худякова, Кольцевая |  | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 100 | 100 | выполнено |
| 11 | Очистка от снега внутридомовой территории многоквартирного жилого фонда |  | 137,7 | 137,7 | 137,7 | 137,7 | 100 | 100 | выполнено |
| 12 | Уборка снега с ледового покрытия |  | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 100 | 100 | выполнено |
| 13 | Содержание тротуаров и дорожек по улицам Ленина, Комсомольская, Гагарина, Мичурина, Октябрьская, Республиканская |  | 92,1 | 92,1 | 92,1 | 92,1 | 100 | 100 | выполнено |
| 14 | Побелка деревьев, бордюров и опор ВЛ по улицам Ленина, Комсомольская, Гагарина, Мичурина, Октябрьская, Республиканская |  | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 100 | 100 | выполнено |
| 15 | Выкашивание обочин по улицам Ленина, Комсомольская, Гагарина, Мичурина, Октябрьская, Республиканская |  | 116,4 | 116,4 | 116,4 | 116,4 | 100 | 100 | выполнено |
| 16 | Засыпка болота на кладбище |  | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 100 | 100 | выполнено |
| 17 | Устройство грунтовых дорожек на кладбище |  | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 100 | 100 | выполнено |
| 18 | Транспортные расходы по доставке щебня |  | 237,9 | 237,9 | 237,9 | 237,9 | 100 | 100 | выполнено |
| 19 | Благоустройство дворовой территории по ул. Республиканская, 8 |  | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 100 | 100 | выполнено |
| 20 | Подключение распределительного электрощита на пл. Ленина |  | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 100 | 100 | выполнено |
| 21 | Очистка водоотводных канав и труб |  | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 100 | 100 | выполнено |
| 22 | Поставка кованных урн |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100 | 100 | выполнено |
| 23 | Ремонт высоковольтной линии от ТП 2285 в сторону западной котельной |  | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 100 | 100 | выполнено |
| 24 | Разделка и вывоз сваленных деревьев |  | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 100 | 100 | выполнено |
| 25 | Услуги экскаватора для устройства водоотводного канала по ул. Худякова, Пролетарская, Коммунистическая, С. Юлаева |  | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 100 | 100 | выполнено |
| 26 | Подключение распределительного электрощита на территории горсада |  | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 100 | 100 | выполнено |
| 27 | Восстановление электроснабжения в доме № 6 по ул. Республиканской |  | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 100 | 100 | выполнено |
| 28 | Восстановление уличного освещения по ул. Дружбы и ул. Ворошилова |  | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 100 | 100 | выполнено |
| 29 | Разбор сараев и очистка территории по ул. Ленина |  | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 100 | 100 | выполнено |
| 30 | Погрузка и вывоз мусора с контейнерных площадок |  | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 100 | 100 | выполнено |

Приложение № 5.3

к муниципальной программе

«Патриотическое воспитание граждан,                          проживающих в Аргаяшском сельском

поселении на 2015-2017 годы»

# Основные показатели, характеризующие ход реализации муниципальной программы

«Патриотическое воспитание граждан, проживающих в Аргаяшском сельском поселении на 2015-2017 годы»

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Объем средств из всех источников финансирования (тыс. рублей) |  | В том числе средства местного бюджета (тыс. рублей) |  | Количество показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Оценка хода реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на 2016 г. | факт 2016 г. | план на 2016 г. | факт 2016 г. | заплани-рованных | достигнутых |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан, проживающих в Аргаяшском сельском поселении на 2015-2017 годы»: | Начальник отдела по социальным вопросам и молодежной политике сельского поселения Шарина О.С. | 776,9 | 776,9 | 776,9 | 776,9 | 100 | 100 | выполнено |
| I. | Образование (Молодежная политика и оздоровление детей): |  | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 100 | 100 | выполнено |
| 1 | - «А ну-ка, парни!» |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 100 | 100 | выполнено |
| 2 | - Смотр художественной самодеятельности среди образовательных учреждений «Салют, Победа!» |  | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 100 | 100 | выполнено |
| 3 | - «Прощай, школа, здравствуй, взрослая жизнь!» |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 100 | 100 | выполнено |
| 4 | - День защиты детей |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 100 | 100 | выполнено |
| 5 | - Конкурс новогодней игрушки «Украсим нашу елку вместе» |  | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 100 | 100 | выполнено |
| II. | 2. Кинематография и СМИ (Культура) |  | 563,7 | 563,7 | 563,7 | 563,7 | 100 | 100 | выполнено |
| 1 | - «Человек года» |  | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 100 | 100 | выполнено |
| 2 | - «День защитника Отечества» |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 100 | 100 | выполнено |
| 3 | - Чествование юбиляров – активистов села |  | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 100 | 100 | выполнено |
| 4 | -Масленица |  | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 100 | 100 | выполнено |
| 5 | - Чествование женщин-активистов села |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 100 | 100 | выполнено |
| 6 | - подписка для ветеранов на газеты «Ветеран Урала» |  | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 100 | 100 | выполнено |
| 7 | - День победы |  | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 100 | 100 | выполнено |
| 8 | - «День памяти и скорби» |  | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 100 | 100 | выполнено |
| 9 | - Сабантуй |  | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |  |  |  |
| 10 | - «День Аргаяша» |  | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 100 | 100 | выполнено |
| 11 | - Осенние краски Аргаяша |  | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 100 | 100 | выполнено |
| 12 | - «День пожилого человека» |  | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 100 | 100 | выполнено |
| 13 | - «День матери» |  | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 100 | 100 | выполнено |
| 14 | - Новый год |  | 217,2 | 217,2 | 217,2 | 217,2 | 100 | 100 | выполнено |
| 15 | - Чествование медицинских работников села, посвященное Дню медика |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 100 | 100 | выполнено |
| 16 | - Чествование работников полиции |  | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 100 | 100 | выполнено |
| 17 | - Юбилей АСШ № 1 |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100 | 100 | выполнено |
| 18 | - 30-летие Детского сада № 7 |  | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 100 | 100 | выполнено |
| 19 | - Заливка катка на фонтанной площади |  | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 100 | 100 | выполнено |
| III. | Здравоохранение, физическая культура и спорт (Физическая культура и спорт) |  | 179,3 | 179,3 | 179,3 | 179,3 | 100 | 100 | выполнено |
| 1 | - зимняя районная спартакиада среди сельских поселений района |  | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 100 | 100 | выполнено |
| 2 | - спартакиада среди производственных коллективов, учреждений, организаций сельского поселения, в том числе: |  | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 100 | 100 | выполнено |
| 3 | - районный Чемпионат по футболу и мини-футболу |  | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 100 | 100 | выполнено |
| 4 | - летняя районная спартакиада среди сельских поселений |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | выполнено |
| 5 | - торжественное закрытие спартакиады сельского поселения |  | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 100 | 100 | выполнено |
| 6 | - участие в соревнованиях по шашкам, мини-футболу и стрельбе в зачет районной зимней Спартакиады среди сельских поселений |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 100 | 100 | выполнено |
| 7 | - новогодний массовый лыжный забег |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | выполнено |
| 8 | - чемпионат по мини-футболу среди женщин |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 100 | 100 | выполнено |
| 9 | - чемпионат Аргаяшского района по мини-футболу на снегу 2016-2017 г.г. по мини-футболу среди женщин |  | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 100 | 100 | выполнено |