Приложение №1 к

Постановлением главы поселения

от « 20.07.2018г. № 96

Муниципальная Программа
«Формирование современной городской среды
на 2018 - 2022 годы»

Паспорт

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Аргаяшского сельского поселения |
| Соисполнители, участники муниципальной программы | Подрядные организации |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель:Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Аргаяшского сельского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов.Задачи:* организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Аргаяшского сельского поселения;
* организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов;
* повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Аргаяшского сельского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов.
 |
| Основные мероприятия муниципальной программы | 1. Благоустройство дворовых территорий Аргаяшского сельского поселения;
2. Благоустройство общественных территорий Аргаяшского сельского поселения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий).

Примечание: в перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий, реализуемых в рамках настоящей программы включены работы по проектированию (разработке дизайн-проекта) и на проведение работ по строительному контролю. |
| Основные показатели муниципальной программы | 1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в Аргаяшском сельском поселении;
2. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий.
3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц.
4. Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц.
 |

2

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы финансирования муниципальной программы, тыс.руб. | ВСЕГО: 24244.9В том числе: 22598,645 федеральный бюджет: 5298,7 областной бюджет: 1252,65местный бюджет: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы

Основным стратегическим направлением деятельности Администрации Аргаяшского сельского поселения является обеспечение устойчивого развития территории поселения, которое предполагает совершенствование городской среды путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности, с развитой инфраструктурой: модернизация и развитие городской инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания, снижение рисков гибели и травматизма граждан от неестественных причин, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

3

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Территория Аргаяшского сельского поселения составляет 16500 Га, численность населения по состоянию на 01.01.2016 - 10293 человек.

Совокупность огромного числа объектов, которые создают городское пространство - городская среда. Городская среда влияет не только на ежедневное поведение и мироощущение горожан, но и на фундаментальные процессы становления гражданского общества.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления поселения является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для нормального функционирования города большое значение имеет инженерное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских игровых площадок неудовлетворительное, дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов.

Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы).

Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на территориях детских игровых площадок, газонах. Территории дворов превращаются в автостоянки и вызывают негодование жителей.

Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым территориям являются важнейшей составной частью транспортной системы.

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения.

4

Без благоустройства дворов благоустройство не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

Поэтому необходимо продолжать целенаправленную работу по благоустройству дворовых территорий.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Значения показателей |
| 2015 | 2017 | 2018 план |
| 1 | Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов | ед. |  | 55 | 55 |
| 2 | Площадь дворовых территорий многоквартирных домов | тыс.м2 | 0,0 | 54,852 | 54,852 |
| 3 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | Ед. | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | тыс.м2 | 0 | 5,24 | 5,24 |
| 5 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 0 | 1,8 | 1.8 |
| 6 | Общая численность населения  | тыс.чел. | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| 7 | Общая численность населения, проживающих в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями | тыс.чел. |  |  |  |
| 8 | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения  | % |  |  |  |
| 11 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. |  |  |  |
| 12 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Общая стоимость выполненных работ по благоустройству дворовых территорий  | Тыс.руб. | 0 | 7246,8 | 0,0 |

На состояние объектов благоустройства сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению и направленные на поддержание уровня комфортности проживания. Кроме природных факторов, износу способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия. Также одной из проблем

5

благоустройства территории поселения является негативное, небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень культуры поведения в общественных местах, на улицах и во дворах.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства городского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и государственных органов, а также организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории города.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории , создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

* повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);
* запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;
* запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;
* сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории поселения.
1. Основные цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной Программы

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории поселения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

* повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселения;
* повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.);
* повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,

6

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий поселения.

Цели, задачи и целевые показатели
реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единицаизмерения | Значение целевого показателя |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Задача 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселения |
| 1.1 | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий  | На % к предыд ущему отчетномупериоду | 5.2 | 6.9 | 8,6 | 10,4 | 12,2 |
| 2 | Задача 2: Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.) |
| 2.1 | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий | На % к предыд ущему отчетномупериоду | 10 | 30 | 30 | 50 | 60 |
| 3 | Задача 3: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий поселения |
| 3.1. | Доля трудового участия в выполнениидополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | Неменее 2% от стоимос тиработ | Неменее 2% от стоимос тиработ | Неменее 2% от стоимос тиработ | Не менее 2% от стоимости работ | Не менее 2% от стоимост и работ |

1. Сроки реализации Программы

Для достижения поставленных целей, решения задач необходимо

7

реализовать мероприятия Программы в 5-летний период (2018-2022 годы)

1. Перечень программных мероприятий

На реализацию задач Программы будут направлены следующие основные мероприятия:

* 1. Благоустройство дворовых территорий поселения.

Перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определен Порядком предоставления субсидий из федерального и областного бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципального образования на поддержку муниципальных программ формирование современной городской среды и включает в себя:

1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:
* ремонт дворовых проездов;
* обеспечение освещения дворовых территорий;
* установка скамеек;
* установка урн.

Данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов приведен в приложении № 3 к настоящей Программе.

8

1. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

-ремонт и (или) устройство тротуаров;

-ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

-ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест); -ремонт и устройство водоотводных сооружений;

-устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площадок;

-организация площадок для установки мусоросборников;

-озеленение.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в перечень

дополнительных работ приведена в таблице 2 Программы, а также в Приложении № 7 к Программе.

Таблица 2. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в перечень

дополнительных работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав минимального перечня работ | Единицаизмерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| 1 | Стоимость ремонта бортового камня | м2 | 622,89 |
| 2 | Стоимость ремонта дороги с гравийным покрытием | м2 | 268,23 |
| 3 | Стоимость ремонта асфальтового покрытия тротуара | м2 | 600,00 |
| 4 | Стоимость ремонта плиточного покрытия тротуара | м2 | 2124,20 |
| 5 | Стоимость ремонта подпорных стен и парапетов | м2 | 622,89 |
| 6 | Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия дорог и проездов | м2 | 693,09 |
| 7 | Стоимость установки скамьи | 1 шт. | 3020,39 |
| 8 | Стоимость установки урны | 1 шт. | 1429,90 |
| 9 | Стоимость установка светильника | 1 шт. | 8334,30 |

9

Адресный перечень дворовых территорий формируется в соответствии с Положением о порядке представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы», утвержденным постановлением Администрации.

Включение дворовой территории в муниципальную программу без решения заинтересованных лиц не допускается. В случае если предложений по благоустройству дворовых территорий, соответствующих установленным требованиям и прошедшим одобрение Общественной комиссии,

 поступит на сумму большую, нежели предусмотрено в местном бюджете, будет сформирован отдельный перечень таких предложений для их первоочередного включения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы» либо для финансирования в случае предоставления дополнительных средств из областного бюджета.

Адресный перечень дворовых территорий является приложением № 1 к настоящей Программе.

Применительно к дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий предусмотрено и (или) трудовое участие заинтересованных лиц. Доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с Порядком предоставления субсидий из федерального и областного бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципального образования на поддержку муниципальных программ формирование комфортной городской среды определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, входящих в дополнительный перечень, и составляет не менее 2 % при трудовом участии и не менее 0,1 % при финансовом участии.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ приведен в Приложении № 5 к настоящей Программе.

10

* 1. Благоустройство общественных территорий (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных

территорий).

В качестве проектов благоустройства общественных территорий могут быть предложения для обсуждения и благоустройства следующие виды проектов и территорий:

* благоустройство парков/скверов;
* устройство освещения улицы/парка/сквера;
* приобретение и установка детской и спортивной площадки по ул.Колхозная.

При этом следует учитывать ограниченность реализации мероприятий по времени и в этой связи рекомендуется предлагать указанные мероприятия в тех случаях, когда они будут носить достаточно локальный характер;

* благоустройство набережной. При этом необходимо учитывать ограниченность реализации мероприятий по времени и в этой связи благоустройство набережной рекомендуется предлагать в тех случаях, когда она достаточно локальна;
* благоустройство мест для купания (пляжа);
* устройство или реконструкция детской площадки;
* благоустройство территории возле общественного здания;
* благоустройство территории вокруг памятника;
* реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;
* очистка водоемов;
* благоустройство пустырей;
* благоустройство городских площадей;
* иные объекты.

Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018 - 2022 годы в рамках данной программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения.

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 годы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории поселения, а также территорий общего пользования осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и

общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень основных мероприятий Программы последующего

11

финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Перечень основных программных мероприятий приведен в Приложении № 4 к настоящей Программе.

1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 24244.9 тыс. рублей, планируемые средства по годам и источникам:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс.рублей | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| ВСЕГО, | 368,9 | 9500 |  13305 | 0,0 |  5976 |
| в том числе: федеральный бюджет | 258,3 | 7373,9 |  10327 |  0,0 |  4638,69 |
| областной бюджет |  60,6 | 1729 | 2421,5 | 0,0 |  1087,6 |
| местный бюджет | 50,0 | 397,1 | 555,75 | 0,0 | 249,8 |
| внебюджетные источники |  0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. Механизм реализации муниципальной Программы

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования или дворовой территории многоквартирного дома в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

* проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы», утвержденным постановлением главы;
* рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории , на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Положением о порядке представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы»;
* рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в перечень территорий общего пользования, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в муниципальную программу «Формирование

12

современной городской среды на 2018 - 2022 годы»;

* подготовка и утверждение (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы» согласно приложению № 6 к настоящей Программе.

Ответственным исполнителем и координатором реализации Программы является Администрация поселения.

Координатор несет ответственность за ее реализацию, целевое и эффективное использование полученных на выполнение Программы финансовых средств.

Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на основании размещения муниципальных закупок в соответствии с действием Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Реализация Программы осуществляется посредством взаимодействия структурных подразделений Администрации , а также предприятий и организаций, осуществляющих выполнение мероприятий Программы.

Координатор в ходе реализации Программы:

* осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, по целевому и эффективному использованию финансовых средств;
* осуществляет контроль над выполнением мероприятий Программы;
* с учетом выделяемых средств уточняет целевые показатели и механизм реализации Программы, затраты по программным мероприятиям;
* обеспечивает подготовку документации для проведения закупок.

Исполнителями программы являются организации, признанные

победителями по результатам торгов, которые несут ответственность:

* за надлежащее и своевременное исполнение программных мероприятий;
* рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

Администрация Аргаяшского сельского поселения в ходе выполнения Программы осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Финансовый отдел Администрации в ходе реализации Программы предусматривает средства в бюджете на исполнение мероприятий Программы, осуществляет финансирование мероприятий Программы в соответствии с бюджетом поселения, утвержденным

13

Решением Совета депутатов.

А

14

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы»

АДРЕСНЫЙ перечень

дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории поселения, подлежащих благоустройству

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес | Наименование мероприятия по благоустройству дворовой территории | Объем в натуральных показателях, ед.изм. | Численность проживающих собственников жилых помещений в многоквартирном доме | Объем средств,направленных на финансирование мероприятий,руб. |
| Всего | ФБ | ОБ | МБ | В небюджетные источники |
| 2018 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

15

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы»

Адресный перечень общественных территорий поселения,
подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 годах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование,месторасположение | Наименование мероприятия по благоустройству | Объем внатуральных показателях, ед. изм. | Объем средств,направленных на финансирование мероприятий, руб. |
| Всего | ФБ | ОБ МБ |
| 2018 год |
| 1 | ул.Колхозная | Приобретение и установка оборудования для детской и спортивно-игровой площадки длядлядетской и спортивной |  1 комплекс | 368,9 | 258,3 | 60,6 | 50,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 год |
|  | ул.Ленина | Благоустройство парка  |  1-ый этап | 9500 | 7373,9 | 1729 | 397,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 год |
|  | Ул.Ленина | Благоустройство парка и установка малых форм |  2-ой этап | 8000 | 6210 | 1456 | 334 |
|  | Пл. СПТУ | Благоустройство и установка оборудования дет.и спорт площадки. |  1 комплекс | 5305 | 4117,75 | 965,5 | 221,75 |
| 2021 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |
|  | Ул.Ленина 27 | Благоустройство и установка малых форм |  1 комплекс | 5976 | 4638,695 | 1087,662 | 249,804 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия з | а счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе | 368,9 |  9500 | 13305 |  0,0 | 5976,162 |
|  | федеральный бюджет | 258.3 |  7373,9 | 10327,75 |  0.0 | 4638,695 |
|  | областной бюджет | 60.6 | 1729 | 2421,5 | 0.0 | 1087,662 |
|  | местный бюджет | 50.0 | 397,1 | 555,75 | 0.0 | 249,804 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий  | 0,0 |  0,0 | 0,0 |  0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 |  0,0 | 0,0 |  0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Благоустройство общественных территорий  | 368,9 | 9500 | 13305 |  0,0 | 5976,162 |
|  | Федеральный бюджет | 258,3 | 7373,9 | 10327,75 | 0,0 | 4638,695 |
|  | областной бюджет | 60,6 | 1729 | 2421,5 | 0,0 | 1087,662 |
|  | местный бюджет | 50,0 | 397,1 | 555,75 | 0,0 | 249,804 |
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

.

19

20

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ, планируемых на
общественных территориях, подлежащих благоустройству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав минимального перечня работ | Единицаизмерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| 1 |  Игровой комплекс | шт | 75000,00 |
| 2 | Песочница классическая | шт | 8000,00 |
| 3 | Качели двойные | шт | 25000,00 |
| 4 |  Качели балансир | шт | 9000,00 |
| 5 | Качалка на пружинке «Мотоцикл» | шт | 22000,00 |
| 6 | Игровой модуль «Машинка» | шт | 22000,00 |
| 7 | Скамейка со спинкой |  шт. | 6000,00 |
| 8 | Стоимость урны |  шт. | 950,00 |
| 9 | Стройкомплекс «Тройной» |  шт. | 30000,00 |
| 10 | Спортивный комплекс «Универсал» | шт | 105000,00 |
| 11 | Щит информационный с велопарковкой | шт | 15000,00 |

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству
дворовых территорий, входящих в перечень дополнительных работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование норматива финансовых затрат | Единицаизмерения | Ориентировочная стоимость финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| лето зима |
| 1 | Уход за цветниками | шт. | 140,93 |
| 2 | Уход за газонами | 1 м2 | 2,37 |

25