- Приложение

к решению

Совета депутатов

от 27 ноября 2008 г. N 95

ПРОГРАММА

по реконструкции  и ремонту объектов жилищно-коммунального комплекса

и подготовки к зимнему отопительному сезону 2009-2010 года

по Аргаяшскому сельскому поселению

- ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

1. Повышение уровня и качества обеспечения граждан села Аргаяш коммунальными услугами, безопасности и комфортного проживания граждан села Аргаяш.

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

1.  Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к зимнему отопительному сезону 2009-2010 года.

2. Обеспечение граждан села Аргаяш качественными коммунальными услугами.

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

1. На реализацию программы по реконструкции и ремонту объектов жилищно-коммунального комплекса и подготовки к зимнему отопительному сезону 2009-2010 года, необходимо 925260 руб.;

2. Источник финансирования - бюджет Аргаяшского сельского поселения.

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ

Контроль осуществляет:

- администрация Аргаяшского сельского поселения;

- Совет депутатов Аргаяшского сельского поселения.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:

1. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

2. Создание благоприятных условий для проживания граждан села Аргаяш.

МЕРОПРИЯТИЯ  ПРОГРАММЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ПОДГОТОВКЕ К ЗИМНЕМУ ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ  2009-2010 ГОДА ПО АРГАЯШСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

| №№ | Наименование | Ед. изм. | МУКП «Тепловик» |  | МУП «Теплоэнергетик» |  | МУП «ВКХ» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Сумма (тыс. руб.) | Кол-во | Сумма (тыс. руб.) | Кол-во | Сумма (тыс. руб.) |
|  | Приобретение материалов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Труба диам.100 | т. | 4,4 | 135,0 | 5,5 | 160,0 |  |  |
| 2. | Труба диам. 89 | т. | 1,34 | 40,0 |  |  |  |  |
| 3. | Труба диам. 50 | т. |  |  | 1,5 | 42,0 |  |  |
| 4. | Труба диам. 32 | т. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Утеплитель | м³ | 100 | 75,0 | 100 | 75,0 |  |  |
| 6. | Укрывной материал | Рул. | 50 | 10,4 | 50 | 10,4 |  |  |
| 7. | Сетка металлическая | Рул. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ремонт хлораторной и павильон скважины № 98 |  |  |  |  |  | 2 | 131,0 |
| 9. | Насос глубинный | шт. |  |  |  |  | 3 | 140,0 |
|  | Итого |  |  | 260,4 |  | 287,4 |  | 271,0 |
|  | Коэффициент |  |  | 1,13 |  | 1,13 |  | 1,13 |
|  | Итого с коэффициентом |  |  | 294,26 |  | 324,77 |  | 306,23 |