Приложение № 3 к документации об аукционе

ПРОЕКТ

# Муниципальный контракт № ______

на выполнение работ

с. Аргаяш	                                   				«____» _________ 2016 г.

Администрация Аргаяшского сельского поселения, в лице главы поселения Ишкильдина Артура Зуфаровича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем Заказчик и  ___________________________________________________________________

(для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), место нахождения; для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц – фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства),

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Челябинской области, на основании результатов осуществления закупки путем проведения электронного аукциона, протокол ________________ № _________________ от «_____» ____________ 2016 г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется в установленный настоящим Контрактом срок выполнить Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения участка от ТК 29 по ул. Чкалова до администрации Аргаяшского района по ул. 8 марта в с. Аргаяш   Челябинской области,

(далее - работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Место выполнения работ: РФ, Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш, участок от ТК 29 до ТК 31 по ул. Чкалова.

1.3. Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с условиями настоящего Контракта, Техническим заданием (Приложение № 1), утвержденной сметной документацией, представленными Заказчиком при размещении муниципального заказа и другими документами, являющимися приложениями к настоящему Контракту.

1.4. Все материалы, используемые при выполнении работ, предусмотренных настоящим Контрактом, должны иметь соответствующие документы, удостоверяющие их качество. Оригиналы и копии этих документов должны быть предоставлены по требованию Заказчика. При выполнении работ должны применяться новые, ранее не использованные, материалы.

2.Срок выполнения работ

2.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, осуществляются Подрядчиком в   течение 12 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

2.2. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства.

Права и обязанности сторон

3.1.Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, и сдать работы Заказчику в установленный срок.

3.1.2. Выполнить работы из своих материалов, своими силами или силами привлеченных организаций. Привлечение субподрядных организаций не влечет за собой изменения стоимости и объемов выполняемых работ по настоящему Контракту. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению работ субподрядных организаций Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками.

3.1.3. Немедленно в письменной форме известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

-иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

3.1.4. Обеспечить на месте выполнения работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной и промышленной безопасности, промышленной санитарии, охране окружающей среды, соблюдения техники безопасности по эксплуатации электрооборудования, техники и механизмов.

3.1.5. Обеспечить сохранность строительных материалов и оборудования на месте выполнения работ, нести ответственность за ущерб, причиненный имуществу Заказчика по вине Подрядчика.

3.1.6. Обеспечивать за свой счет содержание строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории; вывести в день окончания работ, принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку  территории.

3.1.7. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы, а так же материалов и оборудования, применяемых при выполнении работ, до приемки работ Заказчиком.

3.1.8. Устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, в сроки, установленные соглашением Заказчика и Подрядчика, а если срок не определен, то в течение 5 (пяти) дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков.

3.1.9. Сдать Заказчику результат работ после выполнения ремонтно-строительных работ по акту выполненных работ, подтверждающему выполнение Подрядчиком всех работ, определенных Контрактом.

3.2.Заказчик обязан:

3.2.1.Назначить ответственное лицо по представлению интересов Заказчика по взаимодействию с Подрядчиком по настоящему Контракту, по осуществлению контроля и технического надзора (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ).

3.2.2. При освидетельствовании  «скрытых работ» на объекте оформление технической документации  производить согласно раздела 6  настоящего Контракта.

3.2.3. При завершении работ принять выполненные Подрядчиком работы в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта.

3.2.4. Оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

3.2.5. При обнаружении недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику в виде официального письма за подписью руководителя.

3.3. Подрядчик имеет право:

3.3.1. Привлекать к исполнению Контракта других лиц (субподрядчиков).

3.3.2. Досрочно сдать результат работ Заказчику.

3.3.3. Требовать оплаты выполненных работ в соответствии с подписанными актами приемки выполненных работ.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также за правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.4.2. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для проверки соответствия выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.

3.4.3. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с требованиями настоящего Контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.4.4. Отказаться от оплаты работ, не предусмотренных Контрактом, но выполненных Подрядчиком.

3.4.5. Отказаться от исполнения Контракта, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего контракта или выполняет работу настолько медленно, что это приведет к нарушению сроков выполнения работ, установленных в настоящем Контракте.

3.4.6. Назначить Подрядчику разумный срок  для устранения недостатков (но не более 5 дней), если будут обнаружены некачественно выполненные работы. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении Контракта.

3.4.7. Изменить объем выполняемых работ в соответствии с п.п. «б» п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона о контрактной системе.

4. Цена контракта и порядок расчетов

4.1. Цена Контракта составляет _________  (________) рублей, в том числе НДС – _____ процентов, __________ (_________) рублей (если НДС предусмотрен) (далее – Цена Контракта).

В цену Контракта входит стоимость работ и материалов, демонтаж, уборка и вывоз мусора, все налоговые платежи, сборы  и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством РФ.

Источник финансирования: бюджет Аргаяшского сельского поселения.

4.2. Стоимость работ, поручаемых Подрядчику по настоящему Контракту, определяется в соответствии с утвержденной сметой (Приложение № 2), с учетом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены контракта по итогам аукциона. Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта рассчитывается путем деления цены контракта, предложенной победителем аукциона, на начальную (максимальную) цену.

4.3. Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта составляет ________(заполняется по итогам аукциона).

4.4. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных п.4.5., п.4.6. настоящего контракта.

4.5. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объемов работ и иных условий исполнения настоящего Контракта.

4.6. Цена контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на 10% (десять) или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на 10% (десять). При этом по соглашению сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены контракта пропорционально дополнительному объему выполняемой работы исходя из установленной в Контракте цены выполняемой работы по настоящему Контракту, но не более чем на 10% (десять) цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема выполняемой работы, стороны   контракта  обязаны уменьшить цену контракта  исходя из цены выполняемой по настоящему Контракту работы.

4.7. Оплата  производится за весь объем выполненных работ  в срок не более 30 дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, либо акта об устранении недостатков и предоставления Подрядчиком счетов-фактур и других необходимых документов на оплату путем перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Подрядчика.

Оплата по контракту  за частично выполненный объем работ не допускается.

4.8. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

4.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки, а также осуществляет перечисление суммы неустойки в доход местного бюджета на основании платежного документа, оформленного Заказчиком, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки.

5. Порядок приемки работ

5.1. Подрядчик передает Заказчику за 3 дня до начала приемки работ один экземпляр исполнительной документации и в письменной форме извещает Заказчика о факте выполнения работ.

5.2. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Контракта Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт выявленных недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику.

5.3.Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в сроки, указанные в акте выявленных недостатков, а если срок не определен, то в сроки, установленные в п. 3.4.6. настоящего Контракта. После устранения недостатков Подрядчик извещает Заказчика о факте устранения недостатков и стороны подписывают акт об устранении недостатков.

5.4. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы также в случаях, если недостатки были выявлены в течение гарантийного срока, указанного в Контракте.

5.5. Подрядчик по окончании работ должен произвести уборку рабочих мест, мест общего пользования при производстве работ, вывезти принадлежащее ему оборудование, инвентарь, материалы.

5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, составляющего предмет Контракта, до приемки этого результата работ Заказчиком несет Подрядчик.

5.7. Датой выполнения работ считается дата подписания акта выполненных работ или акта устранения недостатков Заказчиком, Подрядчиком.

5.8. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы.

6.Скрытые работы

6.1. Работы, подлежащие закрытию (скрытые работы), должны приниматься Заказчиком. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки  скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет Заказчика о готовности скрытых работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 24 часа до начала проведения этой приемки.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

6.2. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

## 7. Гарантии качества по сданным работам

7.1. Подрядчик гарантирует

- надлежащее качество используемых товаров (материалов) и соответствие их требованиям Контракта;

- качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями Контракта и действующими строительными нормами и правилами;

- бесперебойное функционирование всех инженерных систем и оборудования при эксплуатации объекта.

7.2. Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня  подписания Сторонами акта выполненных работ или акта устранения недостатков.

7.3. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, устранить недостатки за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения  Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

7.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон назначается экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления недостатков в работе Подрядчика, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.

8.Ответственность сторон

8.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2.	В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Контракта Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по оплате Цены Контракта, начиная со дня, следующего после истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств по оплате Цены Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной части Цены Контракта.

За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств по Контракту, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 процента Цены Контракта в сумме __________ (__________) рублей.

8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Пеня устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа является фиксированным и составляет 10 процентов Цены Контракта в сумме _________ (________________) рублей.

8.4.	Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.5.	При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.

8.6.	Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.7.	Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

8.8. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Подрядчик.

8.9.	Уплата Сторонами неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает их от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

- Обеспечение исполнения обязательств по контракту

9.1. В обеспечение исполнения своих обязательств по настоящему Контракту Подрядчик  обязуется оформить и представить Заказчику, по своему усмотрению, либо безотзывную банковскую гарантию, либо внести денежные средства на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, в размере, указанном в пункте 9.2 настоящего Контракта (далее - обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту).

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.

В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.

9.2. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту предоставляется в размере 85 000,00 рублей (Восемьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) - (5 % от начальной (максимальной) цены Контракта).

9.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать выполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем Контракте.

9.4. Если по итогам проведении аукциона в электронной форме победителем предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления победителем обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанного в п. 9.2. настоящего контракта, которое будет составлять 127 500,00 рублей   (Сто двадцать семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек) или документов, подтверждающих добросовестность победителя на дату подачи заявки.

9.5. В случае если Подрядчик в качестве обеспечения исполнения контракта внес денежные средства, возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, осуществляется после исполнения сторонами всех своих обязательств в течение 30 (тридцати) дней.

9.6. При нарушении Подрядчиком какого-либо обязательства, связанного с исполнением настоящего Контракта, Заказчик имеет право обратить взыскание во внесудебном порядке на Обеспечение, представленное способом внесения денежных средств, в том числе в качестве компенсации за любые убытки, понесенные Заказчиком вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту.

- Прочие условия

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения, определенного в соответствии с частью 8 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом части 10 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ, и действует до даты надлежащего исполнения Сторонами всех обязательств по настоящему Контракту, но не позднее 31.12.2016 г.

Контракт заключен в электронной форме (дополнительно Стороны вправе оформить Контракт в письменном виде в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Контракт, заключенный в электронной форме).

Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств  сторон, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия Контракта, указанного в пункте 10.1 Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.

10.2. Расторжение Контракта  допускается по соглашению сторон, по решению суда,  в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.4. Контракт считается расторгнутым в одностороннем порядке через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе исполнения Контракта.

10.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным требованиям к участнику закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

10.6. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном порядке в реестр недобросовестных подрядчиков.

10.7. Отношения сторон, не урегулированные настоящим контракте, регулируются действующим законодательством РФ.

10.8. Разногласия, возникающие между Заказчиком и Подрядчиком при заключении, изменении и расторжении настоящего Контракта рассматриваются путем переговоров.

10.9. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются Арбитражным судом Челябинской области.

10.10. Настоящий Контракт имеет 2 приложения, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

- Реквизиты сторон

| Заказчик Администрация Аргаяшского сельского поселения Адрес: 456880, РФ, Челябинская область, с. Аргаяш, ул. 8 Марта, д.17. тел. 8(35131) 2-12-78, факс 8(35131) 2-29-74 E-mail: ap-sovet@mail.ru ИНН 7426002056 КПП 746001001 ОГРН 1027401479951 УФК по Челябинской области (Администрация Аргаяшского сельского поселения Л/с 03693023960) Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск р/с 40204810900000000344, БИК 047501001 |  | Подрядчик Адрес_____________________________ ИНН/КПП Банковские реквизиты _____________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ |
| --- | --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН

Настоящий контракт подписан электронной цифровой подписью:

| Лица, имеющего право подписи от имени ЗАКАЗЧИКА – Глава поселения _____________________ Ишкильдин А.З. | Лица, имеющего право подписи от имени ПОДРЯДЧИКА ___________________ |
| --- | --- |

Приложение № 1 к муниципальному контракту

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт  наружных сетей  теплоснабжения участка от ТК 29 по ул. Чкалова до администрации Аргаяшского района по ул. 8 Марта в  с. Аргаяш  Челябинской области

| № п/п | Перечень основных данных и требований | информация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для строительства | Акт обследования тепловых сетей, положительное заключение Госэкспертизы № 75-КР-57 от 03 марта 2016 г. Техническая документация находится у заказчика: Администрации Аргаяшского сельского поселения, адрес: с. Аргаяш, ул.8-ое Марта, 17. Контактное лицо: Чуличков Владимир Михайлович. |
| 2. | Местонахождения объектов | Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш, участок от ТК 29 до ТК 31 по ул. Чкалова |
| 3. | Цель | Восстановление технической и экономической характеристики объекта |
| 4. | Виды строительства и краткое технико – экономическое описание | -разборка грунта в отвал экскаватором – 42,874 куб. м. -разборка грунта вручную – 13,26 куб. м. -демонтаж труб d 100 мм-130м. -засыпка грунта в траншею с перемещением до 5 м. – 46,874 куб. м. -демонтаж плит перекрытия каналов -57 шт. -устройство плит перекрытия каналов – 57 шт. - прокладка трубопровода из стальных электросварных труб стенкой не менее 6 мм. D 273-340 метров. Труба марки БСТ- 2кп- БСТ – 4 кп или БСТ 2 кс - БСТ -4кс, наружный диаметр 273 мм сталь 6 мм. Установка П-образного компенсатора. Врезка в существующую сеть из стальных труб – 6 шт. Окраска по подготовленной поверхности перхлорвиниловая за 1 раз – 268,85 кв.м. Изоляция поверхности труб пеноулиретаном толщиной 5 см.- 13,345 куб. м. Восстановление асфальтового покрытия после прокладки теплоснабжения – 229 кв.м. |
| 5. | Основные требования | Все работы должны выполняться в соответствии с СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети» |
| 7. | Контроль | Заключить договор на ведение технического надзора с организацией имеющей разрешение СРО, в соответствии с п.32.5 Приказа Минэкономразвития от 30.12.2009 г. № 624 |
| 8. | Гарантия на выполненные работы | 36 месяцев со дня принятия объекта в эксплуатацию |
| 9. | Сроки выполнения работ | В течение 12 календарных дней с момента заключения муниципального контракта. |

Приложение № 1 к Техническому заданию

| Требование к материалам, используемым при выполнении работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики товара |  |  |
|  | Показатель | значение |  |
|  | (наименование характеристики) | Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки | Показатели, которые не могут изменяться |
| Электроды | Тип |  | LB |
|  | Удлинение | не менее 31 % |  |
|  | Предел прочности | не менее 530 Н/мм2 |  |
|  | Диаметр | 3,2 или 4 мм |  |
|  | Ударная вязкость | не более 130 Дж/см2 |  |
|  | Содержание диффузного водорода | не более 1,6 мл/100г |  |
|  | Предел текучести | не менее 440 Н/мм2 |  |
| Задвижка | Давление | не менее 1,6 Мпа |  |
| Пенополиуретан | по прочности на сжатие | не менее 1,0 кг/см2 (0,1 мПа) |  |
|  | по коэффициенту теплопроводности | не более 0,045 Вт/(м*°С) |  |
|  | по водопоглощению | не более 300 см3/м2 за 24 часа |  |
|  | по адгезии к металлу (предел прочности при отрыве пенополиуретана от металла) | не менее 1 кг/см2 (0,1 мПа); |  |
| Грунтовка | Цвет пленки грунтовки | серый или красно-коричневый | После высыхания пленка должна быть ровной, однородной |
|  | Внешний вид пленки | матовая или полуглянцевая |  |
|  | Условная вязкость при (20,0±0,5)°С по вискозиметру ВЗ-4 | ≥ 45 с |  |
|  | Степень перетира | не более 40 мкм |  |
|  | твердость покрытия по маятниковому прибору М-3 | не менее 0,35 условных единиц |  |
|  | эластичность пленки при изгибе |  | 1 мм |
|  | Адгезия | не более 1 балла |  |
|  | прочность пленки при ударе на приборе типа У-1 | ≥ 50 см |  |
|  | стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к статическому воздействию 3%-го раствора NaCl | не менее 24 ч |  |
|  | стойкость покрытия при (20±2)°С к статическому воздействию минерального масла | не менее 48 ч |  |
|  | стойкость пленки к действию нитроэмали |  | не должно быть отслаивания, сморщивания, растрескивания пленки нитроэмали, нанесенной на грунтовку |
|  | Степень разбавления грунтовки растворителем | не более 20 % |  |
| Труба |  |  | стальная электросварная ГОСТ 10704/В10 |
| Краска БТ-177 |  |  | ГОСТ 5631-79 |

| Лица, имеющего право подписи от имени ЗАКАЗЧИКА – Глава поселения _____________________ Ишкильдин А.З. | Лица, имеющего право подписи от имени ПОДРЯДЧИКА ___________________ |
| --- | --- |

Приложение № 2 к муниципальному контракту

| Стройка: с. Аргаяш Аргаяшского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект: ТС от ТК29 по ул. Чкалова до Администрации по ул.8 Марта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения участка от ТК 29 по ул. Чкалова до администрации Аргаяшского района по ул.8 Марта в с. Аргаяш Челябинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего с НДС в т.ч. |  |  |  |  |  | 1700000рублей с НДС в т.ч. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | базисная цена |  |  | текущая цена |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 254,57 |  | тыс. руб. | 1440,68 |  | тыс. руб. |
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0,00 |  | тыс. руб. | 0,00 |  | тыс. руб. |
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0,00 |  | тыс. руб. | 0,00 |  | тыс. руб. |
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 1,15 |  | тыс.чел.ч | 1,15 |  | тыс.чел.ч |
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 14,35 |  | тыс. руб. | 178,74 |  | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на |  |  | 1кв.2016г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего |  |  |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Капитальный ремонт Теплоснабжения отТК 29 до ТК31по улице Чкалова с.Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТС в лотках длина 170мх2 нитки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-01-003-14 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 1000 м3 грунта | 0,42874 | 3765,55 | 133,8 | 3631,75 _____ 481,74 | 1614 251 112 | 57,00 | 1557 _____ 207 | 9833,00 | 689 | 9144 _____ 2478 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=81%=95% *0,85 |  |  |  | 251,00 |  |  | 2557,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=29%=50% *(0.85*0.8) * 0,85 |  |  |  | 112,00 |  |  | 915,00 |  |  |
| 2 | ТЕР01-02-057-03 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 100 м3 грунта | 0,1326 | 2445,28 | 2445,28 |  | 324 259 124 | 324,00 |  | 3892,00 | 3892 |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=68%=80% *0,85 |  |  |  | 259,00 |  |  | 2647,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=26%=45% *(0.85*0.8) * 0,85 |  |  |  | 124,00 |  |  | 1012,00 |  |  |
| 3 | ТЕР01-01-033-02 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 1000 м3 грунта | 0,42874 | 633,41 |  | 633,41 _____ 124,36 | 272 50 23 |  | 272 _____ 53 | 2343,00 |  | 2343 _____ 640 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=81%=95% *0,85 |  |  |  | 50,00 |  |  | 517,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=29%=50% *(0.85*0.8) * 0,85 |  |  |  | 23,00 |  |  | 185,00 |  |  |
| 4 | ТЕР07-06-002-07 Демонтаж плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 к=0,6 100 шт. сборных конструкций | 0,57 | 4604,27 | 854,54 | 3749,73 _____ 570,83 | 2624 1056 587 | 487,00 | 2137 _____ 325 | 29974,00 | 9750 _____ 797 | 19427 _____ 6507 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=111%=130% *0,85 |  |  |  | 1056,00 |  |  | 17964,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=49%=85% *(0.85*0.8) * 0,85 |  |  |  | 587,00 |  |  | 7987,00 |  |  |
| 5 | ТЕР07-06-002-07 Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 100 шт. сборных конструкций | 0,57 | 7994,22 | 1424,9 _____ 319,77 | 6249,55 _____ 951,39 | 4557 1760 978 | 812 _____ 183 | 3562 _____ 542 | 29974,00 | 9750 _____ 797 | 19427 _____ 6507 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=111%=130% *0,85 |  |  |  | 1760,00 |  |  | 17964,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=49%=85% *(0.85*0.8) * 0,85 |  |  |  | 978,00 |  |  | 7987,00 |  |  |
| 6 | ТССЦ-403-8412 Плита перекрытия П5-8 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) 57шт*30% шт. | 17 | 324,86 | _____ 324,86 |  | 5523,00 | _____ 5523 |  | 37484,00 | _____ 37484 |  |
| Раздел 2. Прокладка труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Труба ст.Д250мм Длина 170х2нитки. Компенсатор-1шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР24-01-002-08 Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 250 мм 1 км трубопровода | 0,34 | 55249,04 | 10982,51 _____ 16483,66 | 27782,87 _____ 2196,6 | 18785 5825 3390 | 3734 _____ 5605 | 9446 _____ 747 | 122378,00 | 44794 _____ 34341 | 43243 _____ 8962 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=111%=130% *0,85 |  |  |  | 5825,00 |  |  | 59400,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=51%=89% *(0.85*0.8) * 0,85 |  |  |  | 3390,00 |  |  | 27653,00 |  |  |
| 8 | ТССЦ-103-0196 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм м | 340 | 256,00 | _____ 256 |  | 87040,00 | _____ 87040 |  | 454859,00 | _____ 454859 |  |
| 9 | ТЕР24-01-028-08 Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 250 мм 1 компенсатор | 1 | 4958,27 | 228,64 _____ 4072,28 | 657,35 _____ 63,63 | 4958 381 222 | 229 _____ 4072 | 657 _____ 64 | 42258,00 | 2743 _____ 36486 | 3029 _____ 763 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=111%=130% *0,85 |  |  |  | 381,00 |  |  | 3874,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=51%=89% *(0.85*0.8) * 0,85 |  |  |  | 222,00 |  |  | 1804,00 |  |  |
| 10 | ТЕР22-06-005-06 Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 250 мм 1 врезка | 1 | 531,14 | 79,11 _____ 138,83 | 313,2 _____ 40,17 | 531 155 90 | 79 _____ 139 | 313 _____ 40 | 3583,00 | 949 _____ 740 | 1894 _____ 482 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=111%=130% *0,85 |  |  |  | 155,00 |  |  | 1581,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=51%=89% *(0.85*0.8) * 0,85 |  |  |  | 90,00 |  |  | 736,00 |  |  |
| 11 | ТЕР22-06-005-05 Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 200 мм 1 врезка | 1 | 365,06 | 56,84 _____ 97,77 | 210,45 _____ 26,13 | 365 108 63 | 57 _____ 98 | 210 _____ 26 | 2469,00 | 682 _____ 513 | 1274 _____ 314 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=111%=130% *0,85 |  |  |  | 108,00 |  |  | 1101,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=51%=89% *(0.85*0.8) * 0,85 |  |  |  | 63,00 |  |  | 512,00 |  |  |
| 12 | ТЕР22-06-005-03 Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм 1 врезка | 1 | 158,46 | 30,02 _____ 31,44 | 97 _____ 10,61 | 158 53 31 | 30 _____ 31 | 97 _____ 11 | 1111,00 | 360 _____ 165 | 586 _____ 127 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=111%=130% *0,85 |  |  |  | 53,00 |  |  | 538,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=51%=89% *(0.85*0.8) * 0,85 |  |  |  | 31,00 |  |  | 251,00 |  |  |
| 13 | ТЕР26-01-021-01 Изоляция плоских и криволинейных поверхностей из пенополиуретана методом напыления толщ.5см 1 м3 изоляции | 13,345 | 5075,49 | 401,66 _____ 4442,73 | 231,10 | 67732 5360 3189 | 5360 _____ 59288 | 3084,00 | 272300,00 | 64313 _____ 194697 | 13290 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=85%=100% *0,85 |  |  |  | 5360,00 |  |  | 54666,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=40%=70% *(0.85*0.8) * 0,85 |  |  |  | 3189,00 |  |  | 26021,00 |  |  |
| 14 | ТЕР15-04-014-01 Окраска по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая за 1раз 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,6885 | 1875,20 | 118,22 _____ 1745,33 | 11,65 | 5041 334 149 | 318 _____ 4692 | 31,00 | 22446,00 | 3813 _____ 18448 | 185 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=89%=105% *0,85 |  |  |  | 334,00 |  |  | 3403,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=32%=55% *(0.85*0.8) * 0,85 |  |  |  | 149,00 |  |  | 1212,00 |  |  |
| Раздел 3. Восстановление асфальтового покрытия после прокладки теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР27-03-001-01 Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала 1000 м2 площади основания | 0,229 | 14170,55 | 637,02 _____ 8225,25 | 5308,28 _____ 715,95 | 3245 440 250 | 146 _____ 1883 | 1216 _____ 164 | 17754,00 | 1750 _____ 8849 | 7155 _____ 1967 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=121%=142% *0,85 |  |  |  | 440,00 |  |  | 4486,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=55%=95% *(0.85*0.8) * 0,85 |  |  |  | 250,00 |  |  | 2041,00 |  |  |
| 16 | ТЕР27-04-006-01 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных 1000 м2 основания | 0,229 | 30185,50 | 381,8 _____ 25026,3 | 4777,4 _____ 663,23 | 6912 339 193 | 87 _____ 5731 | 1094 _____ 152 | 33708,00 | 1050 _____ 26243 | 6415 _____ 1822 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=121%=142% *0,85 |  |  |  | 339,00 |  |  | 3467,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=55%=95% *(0.85*0.8) * 0,85 |  |  |  | 193,00 |  |  | 1577,00 |  |  |
| 17 | ТЕР27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов 1 т | 0,573 | 3100,02 | _____ 3059,1 | 40,92 _____ 8,64 | 1776 7 4 | _____ 1753 | 23 _____ 5 | 5306,00 | _____ 5140 | 166 _____ 59 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=121%=142% *0,85 |  |  |  | 7,00 |  |  | 71,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=55%=95% *(0.85*0.8) * 0,85 |  |  |  | 4,00 |  |  | 32,00 |  |  |
| 18 | ТСЭМ-120101 Автогудронаторы 3500 л маш.-ч | 0,542 | 124,01 |  | 124,01 _____ 26,18 | 67 20 11 |  | 67 _____ 14 | 477,00 |  | 477 _____ 170 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=121%=142% *0,85 |  |  |  | 20,00 |  |  | 205,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=55%=95% *(0.85*0.8) * 0,85 |  |  |  | 11,00 |  |  | 93,00 |  |  |
| 19 | ТССЦ-101-1561 Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ т | -0,573 | 2970,00 | _____ 2970 |  | -1702,00 | _____ -1702 |  | -4990,00 | _____ -4990 |  |
| 20 | ТССЦ-101-1556 Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 т | 0,573 | 3030,00 | _____ 3030 |  | 1736,00 | _____ 1736 |  | 6316,00 | _____ 6316 |  |
| 21 | ТЕР27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 1000 м2 покрытия | 0,229 | 3218,43 | 465,73 _____ 245,3 | 2507,4 _____ 317,68 | 737 256 145 | 107 _____ 56 | 574 _____ 73 | 4996,00 | 1280 _____ 352 | 3364 _____ 873 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=121%=142% *0,85 |  |  |  | 256,00 |  |  | 2599,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=55%=95% *(0.85*0.8) * 0,85 |  |  |  | 145,00 |  |  | 1182,00 |  |  |
| 22 | ТССЦ-410-0002 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б т | 22,12 | 538,00 | _____ 538 |  | 11901,00 | _____ 11901 |  | 63031,00 | _____ 63031 |  |
| 23 | ТЕР27-04-001-02 Устройство происыпных обочин: из песчано-гравийной смеси, дресвы 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,27 | 2674,67 | 159,4 _____ 21,77 | 2493,5 _____ 227,33 | 722 148 84 | 43 _____ 6 | 673 _____ 61 | 4049,00 | 517 _____ 45 | 3487 _____ 737 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=121%=142% *0,85 |  |  |  | 148,00 |  |  | 1514,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=55%=95% *(0.85*0.8) * 0,85 |  |  |  | 84,00 |  |  | 689,00 |  |  |
| 24 | ТССЦ-408-0312 Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 8, размер зерен 70-40, сорт 2 м3 | 33,047 | 97,00 | _____ 97 |  | 3206,00 | _____ 3206 |  | 14683,00 | _____ 14683 |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  | 228124 | 11870,00 _____ 191241,00 | 25013,00 _____ 2484,00 | 1180234 | 146332,00 _____ 898996,00 | 134906,00 _____ 32408,00 |
| В том числе (справочно): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фонд оплаты труда (ФОТ) |  |  |  |  |  | 14354 |  |  | 178740 |  |  |
| материалы |  |  |  |  |  | 191241 |  |  | 898996 |  |  |
| эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  | 25013 |  |  | 134906 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 16802 |  |  | 178554 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 9645 |  |  | 81890 |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | 2322 |  |  | 16350 |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  | 707 |  |  | 7551 |  |  |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  | 17085 |  |  | 149334 |  |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  | 122154 |  |  | 724108 |  |  |
| Теплоизоляционные работы |  |  |  |  |  | 76281 |  |  | 352987 |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  | 5524 |  |  | 27061 |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | 30498 |  |  | 163287 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 254571 |  |  | 1440678 |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 254571 |  |  | 1440678 |  |  |
| % НР |  |  |  |  |  | 117 |  |  | 100 |  |  |
| % СП |  |  |  |  |  | 67 |  |  | 46 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 259322 |  |  |
|  | ВСЕГО с НДС в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | 1700000 |  |  |
| ПРОТОКОЛ РАСЧЕТА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование вида работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План, % |
| Виды работ для расчета в текущем уровне цен, и в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |
| п.7 - ТЕР24-01-002-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.8 - ТССЦ-103-0196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.9 - ТЕР24-01-028-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.10 - ТЕР22-06-005-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.11 - ТЕР22-06-005-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.12 - ТЕР22-06-005-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| п.1 - ТЕР01-01-003-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.3 - ТЕР01-01-033-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
| п.2 - ТЕР01-02-057-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |
| п.4 - ТЕР07-06-002-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.5 - ТЕР07-06-002-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.6 - ТССЦ-403-8412 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
| Теплоизоляционные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
| п.13 - ТЕР26-01-021-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |
| п.14 - ТЕР15-04-014-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |
| п.15 - ТЕР27-03-001-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.16 - ТЕР27-04-006-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.17 - ТЕР27-06-026-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.18 - ТСЭМ-120101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.19 - ТССЦ-101-1561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.20 - ТССЦ-101-1556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.21 - ТЕР27-06-020-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.22 - ТССЦ-410-0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.23 - ТЕР27-04-001-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.24 - ТССЦ-408-0312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |

Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта составляет ________(заполняется по итогам аукциона).

Всего с коэффициентом  снижения начальной (максимальной) цены контракта по итогам аукциона в электронной форме ___________(__________________)  рублей.

| Лица, имеющего право подписи от имени ЗАКАЗЧИКА – Глава поселения _____________________ Ишкильдин А.З. | Лица, имеющего право подписи от имени ПОДРЯДЧИКА ___________________ |
| --- | --- |