|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 – Обоснование Н(М)ЦК |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждаю:______________А.З.Ишкильдин |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава Аргаяшского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на Ремонт грунтовых дорог ул. Васенко, Пролетарская, Коммунистическая с. Аргаяш Аргаяшского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 424.759 |  | тыс. руб. |  |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.272 |  | тыс.чел.ч |  |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.434 |  | тыс. руб. |  |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения |  |  |  | Количе-ство |  | Стоим. ед., руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего |  | экс. маш. |  | всего |  | оплата труда осн. раб. |  | экс. маш. |  | обслуж. машины |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оплата труда осн. раб. |  | в т.ч. опл. труда мех. |  |  |  |  |  | в т.ч. опл. труда мех. |  | на ед. |  | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ул. Васенко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е01-01-003-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.03 | 3 765.55 | 3 631.75 | 112.97 | 4.01 |  | 108.95 | 13.57 | 0.4071 |
|  |  |  | 133.80 | 481.74 |  |  |  | 14.45 | 29.5 | 0.885 |
| 2. | Е01-02-057-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.01 | 1 518.44 |  | 15.18 | 15.18 |  |  | 154 | 1.54 |
|  |  |  | 1 518.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Е01-01-033-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.025 | 633.41 | 633.41 | 15.84 |  |  | 15.84 |  |  |
|  |  |  |  | 124.36 |  |  |  | 3.11 | 8.87 | 0.22175 |
| 4. | Е22-01-011-10 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка стальных водопроводных труб400 мм, 1 км трубопровода | 0.01 | 36 518.83 | 21 993.82 | 365.19 | 97.52 |  | 219.94 | 745 | 7.45 |
|  |  |  | 9 752.05 | 3 544.88 |  |  |  | 35.45 | 222.11 | 2.2211 |
| 5. | С103-0216; Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм2 ГОСТ 8696-74: наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 5 мм, м | 10.04 | 379.00 |  | 3 805.16 |  |  |  |  |  |
| 6. | Е27-04-001-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1 | 3 905.55 | 3 636.32 | 3 905.55 | 247.46 |  | 3 636.32 | 24.19 | 24.19 |
|  |  |  | 247.46 | 337.22 |  |  |  | 337.22 | 20.6 | 20.6 |
| 7. | С408-0008; Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200 ГОСТ 8267-93, фракция, мм: 40-70, м3 | 100 | 126.00 |  | 12 600.00 |  |  |  |  |  |
| 8. | Е27-04-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 10-20 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания | 2.2 | 8 122.21 | 5 678.70 | 17 868.86 | 847.46 |  | 12 493.14 | 37.29 | 82.038 |
|  |  |  | 385.21 | 793.73 |  |  |  | 1 746.21 | 49.92 | 109.824 |
|  | Вычт.ресурсы: С408-0008:[ М-(23814.00=126.00*189) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | С408-0006; Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200 ГОСТ 8267-93, фракция, мм: 10-20, м3 | 138.6 | 131.00 |  | 18 156.60 |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 2200.0*189/1000/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Е27-04-005-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03, 1000 м2 основания | -22 | 267.50 | 267.50 | -5 885.00 |  |  | -5 885.00 |  |  |
|  |  |  |  | 36.45 |  |  |  | -801.90 | 2.51 | -55.22 |
|  | Вычт.ресурсы: С408-0008:[ М-(1587.60=126.00*12.6) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 50 960.35 | 1 211.63 |  | 10 589.19 |  | 115.6251 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 334.54 |  | 78.53185 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 50 960.35 | 1 211.63 |  | 10 589.19 |  | 115.6251 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 334.54 |  | 78.53185 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 3 805.16 |  |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 3; %=80 - по стр. 2; %=130 - по стр. 4; %=142 - по стр. 6, 8, 10) |  |  |  | 3 580.06 |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 3; %=45 - по стр. 2; %=89 - по стр. 4; %=95 - по стр. 6, 8, 10) |  |  |  | 2 393.59 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 56 934.00 |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 56 934.00 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 3 580.06 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 2 393.59 |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. ул. Коммунистическая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Е27-04-001-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.3 | 3 905.55 | 3 636.32 | 1 171.67 | 74.24 |  | 1 090.90 | 24.19 | 7.257 |
|  |  |  | 247.46 | 337.22 |  |  |  | 101.17 | 20.6 | 6.18 |
| 12. | С408-0006; Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200 ГОСТ 8267-93, фракция, мм: 10-20, м3 | 30 | 131.00 |  | 3 930.00 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 5 101.67 | 74.24 |  | 1 090.90 |  | 7.257 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 101.17 |  | 6.18 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 5 101.67 | 74.24 |  | 1 090.90 |  | 7.257 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 101.17 |  | 6.18 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=142 - по стр. 11) |  |  |  | 249.08 |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=95 - по стр. 11) |  |  |  | 166.64 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 5 517.39 |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 5 517.39 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 249.08 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 166.64 |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. ул. Пролетарская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Е27-04-001-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.6 | 3 905.55 | 3 636.32 | 2 343.33 | 148.48 |  | 2 181.79 | 24.19 | 14.514 |
|  |  |  | 247.46 | 337.22 |  |  |  | 202.33 | 20.6 | 12.36 |
| 14. | С408-0008; Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200 ГОСТ 8267-93, фракция, мм: 40-70, м3 | 60 | 126.00 |  | 7 560.00 |  |  |  |  |  |
| 15. | Е27-04-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 10-20 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания | 0.6 | 8 122.21 | 5 678.70 | 4 873.33 | 231.13 |  | 3 407.22 | 37.29 | 22.374 |
|  |  |  | 385.21 | 793.73 |  |  |  | 476.24 | 49.92 | 29.952 |
|  | Вычт.ресурсы: С408-0008:[ М-(23814.00=126.00*189) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | С408-0006; Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200 ГОСТ 8267-93, фракция, мм: 10-20, м3 | 37.8 | 131.00 |  | 4 951.80 |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 600.0*189/1000/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Е27-04-005-04; (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03, 1000 м2 основания | -6 | 267.50 | 267.50 | -1 605.00 |  |  | -1 605.00 |  |  |
|  |  |  |  | 36.45 |  |  |  | -218.70 | 2.51 | -15.06 |
|  | Вычт.ресурсы: С408-0008;:[ М-(1587.60=126.00*12.6) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 18 123.46 | 379.61 |  | 3 984.01 |  | 36.888 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 459.87 |  | 27.252 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 18 123.46 | 379.61 |  | 3 984.01 |  | 36.888 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 459.87 |  | 27.252 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=142 - по стр. 13, 15, 17) |  |  |  | 1 192.06 |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=95 - по стр. 13, 15, 17) |  |  |  | 797.51 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 20 113.03 |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 20 113.03 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 1 192.06 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 797.51 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 74 185.48 |  | 1 665.48 | 15 664.10 |  | 159.7701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 895.58 |  | 111.96385 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 74 185.48 |  | 1 665.48 | 15 664.10 |  | 159.7701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 895.58 |  | 111.96385 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 3 805.16 |  |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 3; %=80 - по стр. 2; %=130 - по стр. 4; %=142 - по стр. 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17) |  |  |  | 5 021.20 |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 3; %=45 - по стр. 2; %=89 - по стр. 4; %=95 - по стр. 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17) |  |  |  | 3 357.74 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 82 564.42 |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 82 564.42 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 5 021.20 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С индексом изменения сметной стоимости 4,36 НДС 18% ВСЕГО |  |  |  | 3 357.74 359965,12 64793,72 424758,84 |  |  |  |  |  |

| Составил: | Бурякова Н.И. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | ст. инженер поселения Чуличков В.М. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |